生活垃圾外运及处置2020年尾款、生活垃圾外运及处置2021费用、应急填埋场服务费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）奉节财建〔2021〕70号文件下达县城市管理局生活垃圾外运及处置2020年尾款274.2397万元，下达生活垃圾外运及处置2021年1-2月费用713.1779万元，下达生活垃圾应急填埋场运行费（2021年2月）68.0436万元；奉节财建〔2021〕81号文件下达县城市管理局2021年3-4月生活垃圾外运处置及应急填埋场服务费210.2837万元；奉节财建〔2021〕130号文件下达县城市管理局2021年4-7月生活垃圾外运处置及应急填埋场服务费643.31万元；奉节财建〔2021〕164号文件下达县城市管理局生活垃圾外运、处理7-9月费用1238万元，下达生活垃圾应急填埋场4-10月运行服务费730万元，奉节财建〔2021〕98号文件下达县城市管理局2021年4-5月生活垃圾外运处置及应急填埋场服务费97.064万元。共下达3974.119万元，实际到账3071.5504万元，用于将生活垃圾运输至万州区、开州区垃圾焚烧发电厂、云阳县垃圾填埋场进行生活垃圾无害化处理，生活垃圾应急填埋场试运行接收部分垃圾、减少外运运输和处置费，保护城乡环境卫生。

- （二）建立生活垃圾运输处置的长效管理机制，确保生活垃圾得到及时处置。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。共下达3974.119万元，实际到账3071.5504万元，项目资金财政及时拨付到位，县城管局及时拨付给管理单位，管理单位及时拨付给实施单位。

2.项目资金执行情况分析。项目资金全部用在生活垃圾外运处置、应急填埋上，共向万州、开州、云阳运输、处置生活垃圾11.2万吨，生活垃圾应急填埋场应急填埋4.5万吨。

3.项目资金管理情况分析。严格执行资金管理制度，局拨付到环卫所后，环卫所根据结算票据支付，执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

保证了15.7万吨生活垃圾得到及时有效处理。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。保证了15.7万吨生活垃圾得到及时有效处理。

（2）质量指标。生活垃圾得到及时处置。

（3）时效指标。

1.效益指标完成情况分析。本项目没有经济效益，垃圾实行无害化处理，带来良好的社会和生态效益。

2.满意度指标完成情况分析。群众满意率达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将预算资金绩效评价结果与内部单位预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进；同时将自评结果公开在奉节县人民政府网。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县城市管理局

2022年5月9日