**奉节县城市市政设施管理所**

**2020年城区桥梁检测工程**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据县内部门上报〔2020〕643号关于解决城区桥梁检测资金的批示。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况:于2021年5月收到项目资金869160元，共计到位869160元；项目资金执行情况：于2021年5月支付检测费192000元，6月支付检测费677160元，共计支付8696160元；项目资金管理情况：严格按照有关规定管理和使用资金，本着专款专用的原则，专项用于桥梁检测的8696160元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在建中，基本完成年初设定的绩效目标，根据桥梁养护规范，对38座桥梁进行常规性检测，确保路平桥安。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了38座桥梁常规性检测。

（2）质量指标。检测准确率达到了97%。

（3）时效指标。按时完成100%

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：确保人民生命财产安全

3.满意度指标完成情况分析：群众满意度96%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。