ChengduHELIDAC.P.A. Partnership

成都合立达会计师事务所

合立达审字（2021）第   号

2020年三峡后续规划地质灾害防治项目

绩效评价报告

奉节县地质灾害防治中心：

为了规范和加强2020年三峡后续规划地质灾害防治项目资金管理,提高资金使用效益，成都合立达会计师事务所于2021年6月21日-2020年7月12日对勘查工作相关经费、奉节县安坪场镇整体搬迁前期论证费、孙家沟滑坡治理工程、何家坡崩塌治理工程、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测、新铺滑坡应急专业监测、桂井村滑坡应急专业监测预警、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警、何家湾滑坡2018年度补充监测点建设费、县城建成区地质安全监测、群测群防监测预警项目2020年度经费、后规专业监测预警项目2020年度经费的决策、过程、产出、效益进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目

2.被评价单位：奉节县地质灾害整治中心（以下简称地灾中心）、奉节县地质环境监测站（以下简称监测站）。

3.项目背景：2011年国务院常务会议审议通过三峡后续工作规划，规划年限为2011年至2020年。三峡后续工作规划着眼于完善地质灾害防治长效机制建设，提出了“预防为主、监测为要，避险搬迁为先，工程治理突出重点”的综合措施。重庆市委、市政府从2017年2月起全面启动三峡后续规划地质灾害防治项目。对各区县三峡后续规划地质灾害防治项目前期工作进行了明确的分工，切实完成本辖区三峡后续规划地质灾害防治任务。

4.资金计划：资金计划总额3,322.78万元，其中勘查工作相关经费1,136.72万元、奉节县安坪场镇整体搬迁前期论证费116.85万元、孙家沟滑坡治理工程164.14万元、何家坡崩塌治理工程91.84万元、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测213.54万元、新铺滑坡应急专业监测597.22万元、桂井村滑坡应急专业监测预警139.33万元、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警415.16万元、何家湾滑坡2018年度补充监测点建设费8.02万元、县城建成区地质安全监测90.30万元、群测群防监测预警项目2020年度经费124.60万元、后规专业监测预警项目2020年度经费225.06万元。

5.项目预算完成情况：实际执行资金3,077.1918万元，其中拨付勘查工作相关经费952.67万元、奉节安坪场镇整体搬迁前期论证费116.85万元、孙家沟滑坡治理资金160.78万元、何家坡崩塌资金79.39万元、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测资金167.8118万元、新铺滑坡应急专业监测资金597.22万元、桂井村滑坡应急专业监测预警资金139.33万元、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警资金415.16万元、何家湾滑坡2018年度补充监测点建设费8.02万元、县城建成区地质安全监测90.3万元、群测群防监测预警项目2020年度经费124.60万元、后规专业监测预警项目2020年度经费225.06万元。

（二）项目绩效目标（含总体目标和阶段性目标）

1.完成3个地质灾害治理工程详细勘查工作；

2.完成安坪场镇整体搬迁前期论证工作；

3.完成孙家沟滑坡治理工作；

4.完成何家坡崩塌治理工作；

5.完成朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测；

6.完成新铺滑坡应急专业监测；

7.完成桂井村滑坡应急专业监测预警；

8.完成藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警；

9.完成何家湾滑坡应急专业监测；

10.完成县城建成区地质安全监测；

11.完成全县327个后续规划地灾点的监测预警；

12.完成25个后规专业监测预警项目监测。

（三）绩效目标完成情况

1.完成3个地质灾害治理工程详细勘查工作；

2.完成安坪场镇整体搬迁前期论证工作；

3.完成孙家沟滑坡治理工作；

4.完成何家坡崩塌治理工作；

5.完成朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测；

6.完成新铺滑坡应急专业监测；

7.完成桂井村滑坡应急专业监测预警；

8.完成藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警；

9.完成何家湾滑坡应急专业监测；

10.完成县城建成区地质安全监测；

11.完成全县327个后续规划地灾点的监测预警；

12.完成25个后规专业监测预警项目监测。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

（1）通过对2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目实施单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，以提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价的对象：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目（勘查工作相关经费、奉节县安坪场镇整体搬迁前期论证费、孙家沟滑坡治理工程、何家坡崩塌治理工程、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测、新铺滑坡应急专业监测、桂井村滑坡应急专业监测预警、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警、何家湾滑坡2018年度补充监测点建设费、县城建成区地质安全监测、群测群防监测预警项目2020年度经费、后规专业监测预警项目2020年度经费）

3、绩效评价范围：

（1）项目范围：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的决策情况、完成情况、专项资金的管理使用情况、项目实施后的产出及绩效情况等。

（2）时间范围：2018年5月1日-2020年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：

（1）科学、独立、公正、廉洁原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目绩效进行独立、客观、公正的反映并充分关注绩效评价资料的质量；不向被评价单位索取、收受合同约定以外的酬金或其他财物，或者利用业务之便，谋取其他不正当利益；在委派评价人员时，考虑其是否与被评价单位存在利害关系或可能影响公正性的其他情况，设置相应的回避制度和程序，以避免对客观性和公正性产生影响。

（2）保密原则。对绩效评价工作中获知的信息保密，未经适当授权或法律法规允许，不得向不相关的其他方透露所获知的信息，或利用所获知的信息为自己或他人谋取利益。

（3）绩效相关性原则。绩效评价对具体支出及产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及内容

（1）针对项目情况，从决策、过程、产出、效益四大方面拟定绩效评价指标，初步设定11个二级指标、19个三级指标，其中决策指标6个12分，过程指标5个18分，产出指标4个36分，效益指标4个34分，合计100分。因效益指标和产出指标是绩效评价的关键因素，故在设置考核指标体系时的权重占全部的70%，决策指标和过程指标是基础，在设置考核指标体系时的权重占全部的30%。（详见附件1）

（2）评价的内容：决策指标中包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；过程指标中包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标中包括实际完成率、质量达标率（或合格率）、完成及时性、成本节约率；效益指标中包括社会效益、生态效益、可持续性、社会公众满意度、服务对象或受益人满意度。

3、绩效评价方法

根据2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的实际情况，我们采取比较法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中办【2018】34号）；

（3）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发[2011]233号）；

（4）《财政部关于印发财政支出绩效评价暂行办法的通知》（财预【2011】285号）

（5）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》；

（6）《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）

（7）中共奉节县委奉节县人民政府关于印发《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》的通知（奉节委发[2020]10号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调查、制定工作方案阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，编制绩效评价方案，拟定评价的总体时间安排、方法及步骤。

（2）组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价实施阶段，在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

①核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价工作主要包括：

①检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

②检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

③检查项目的质量：项目内容是否达到标准或验收合格。

④检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量、完成情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑤检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

⑥检查项目资金核算是否按有关会计制度执行，核算是否清晰、资金是否专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑦检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

（4）结合检查情况，设置问卷调查，进行项目的满意度调查。

（5）综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（6）评价实施具体程序

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，评价组撰写评价报告。

3、第三阶段：报告撰写阶段

（1）对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

（2）形成2020年三峡后续规划地质灾害防治项目绩效综合评价报告初稿，送相关单位征求意见；

（3）形成2020年三峡后续规划地质灾害防治项目绩效综合评价报告，送奉节县规划和自然资源局。

三、综合评价情况及结论

决策指标应得分12分，实得10分，得分率83.33%；过程指标应得分18分，实得分13分，得分率72.22%；产出指标应得分36分，实得分36分，得分率100%；效果指标应得分34分，实得分32分，得分率94.12%。综合得分91分，绩效等级为“优”。该项目设置符合程序和国家的政策，资金管理使用较规范，项目实施后对受灾群众的生命安全和财产安全提供一定的保障，在维护社会稳定方面起到了促进作用，达到了预期的绩效目标。（评价情况详见附件1）

四、绩效评价指标分析

（一）决策分析（满分12分，实际得分10分）

1、项目立项充分性（满分2分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；由重庆市规划和自然资源局、重庆市财政局批准下达。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

2、立项程序规范性（满分2分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目申报时由上级主管部门--奉节县规划和自然资源局批准同意。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

3、绩效目标合理性（满分2分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目均按要求设置了绩效目标，均开展了项目自评。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

4、绩效指标明确性（满分2分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标具体、清晰；其指标值与计划数相对应。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

5、预算编制科学性（满分2分）：地灾中心、监测站未按要求编制预算。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为0分。

6、资金分配合理性（满分2分）：地灾中心、监测站均按财政部门要求分配资金。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

（二）过程分析（满分18分，实际得分13分）

1、资金到位率（满分3分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目预算资金3,322.78万元（不含收回的预算资金），实际到位资金3,122.91653万元，资金到位率为93.99%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为3分。

2、预算执行率（满分4分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目实际到位资金3,122.91653万元，实际支出资金3,077.1918万元，预算执行率为98.54%。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

- 资金使用合规性（满分4分）：勘查工作相关经费、奉节县安坪场镇整体搬迁前期论证费、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测、桂井村滑坡应急专业监测预警、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警、何家湾滑坡2018年度补充监测点建设费、县城建成区地质安全监测、群测群防监测预警项目2020年度经费、后规专业监测预警项目2020年度经费符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整审批和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。奉节县安坪场镇整体搬迁前期论证费实际支出项目为奉节县藕塘滑坡综合防治方案论证，孙家沟滑坡治理工程、何家坡崩塌治理工程、新铺滑坡应急专业监测付劳务派遣人员工资、社保费、公积金、电话费无费用开支标准文件，也无劳务派遣人员工作职责的文件，可能存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

4、管理制度健全性（满分3分）：地灾中心、监测站已制定相应的项目管理制度；项目管理制度合法合规完整。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为3分。

5、制度执行有效性（满分4分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目遵守相关法律法规和项目管理规定；项目无调整；严格执行项目管理程序及合同制、项目公示制等；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位，根据评分标准，该项扣1分。

该指标绩效评价综合得分为3分。

（三）产出分析（满分36分，实际得分36分）

1、实际完成率（满分9分）：

2020年三峡后续规划地质灾害防治项目完成3个地质灾害治理工程详细勘查工作、安坪场镇整体搬迁前期论证工作、孙家沟滑坡治理工作、何家坡崩塌治理工作、朱衣镇白云寺不稳定斜坡专业监测、新铺滑坡应急专业监测、桂井村滑坡应急专业监测预警、藕塘滑坡（麻柳坡滑坡）应急专业监测预警、何家湾滑坡应急专业监测、县城建成区地质安全监测、全县327个后续规划地灾点的监测预警、25个后规专业监测预警项目监测。在一定程度上保障安全人数240,317人，实际完成率为151.89%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

2、质量达标率（验收合格率）（满分9分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目中的工程项目由地灾中心、监测站验收合格或由中国地质科学院探矿工艺研究所出具《2020年度监测成果与趋势分析报告》、长江勘测规划设计研究有限责任公司出具《2020年度应急专业监测预警报告》。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

3、完成及时性（满分9分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目均按时在2020年完成。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

4、成本节约率（9分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目计划完成成本3,322.78万元（以实际下达的预算数为准），实际完成成本3,077.1918万元，成本节约率-7.39%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

- 效益分析（满分34分，实际得32分）

1、社会效益（10分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目整治后能在一定程度上确保受威胁群众的生命安全及住房、耕地、经济林安全，为240,317人提供一定的安全保障。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

2、生态效益（4分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目无污染，对生态环境有一定促进作用。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为4分。

3、可持续性（10分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目能在一定程度上有效防止和减轻地质灾害的危害，保护周边地质环境，促进社会的可持续发展。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为8分。

4、社会公众服务对象或受益人满意度（满分10分）：2020年三峡后续规划地质灾害防治项目发出调查问卷计70人，满意人数70人，满意度为100%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

五、主要做法和经验

（一）认真贯彻执行三峡后续规划地质灾害防治政策，加强防范意识是做好三峡后续规划地质灾害防治的关键。三峡后续规划地质灾害防治项目主管部门及实施单位认真执行现行的三峡后续规划地质灾害防治政策，领导重视三峡后续规划地质灾害防治工作。

（二）2020年三峡后续规划地质灾害防治项目能在一定程度上确保受威胁群众的生命安全及住房、耕地、经济林安全，能在一定程度上有效防止和减轻地质灾害的危害，保护周边地质环境，促进社会的可持续发展。

六、存在的问题

在2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的管理及资金的使用方面存在不规范的行为。孙家沟滑坡治理工程、何家坡崩塌治理工程、新铺滑坡应急专业监测支付的劳务派遣人员工资、社保费、公积金、电话费无费用开支标准文件，也无劳务派遣人员工作职责的文件，可能存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、建议

（一）加强2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的管理。

主管部门要督促项目实施单位制定相应的项目政策及资金管理办法并予以严格执行，督促项目实施单位在项目申报或项目实施完成后的绩效评价中严格执行国家的政策，加大对在政策执行和资金使用方面的违法违纪行为的惩处力度，真正做到花钱必问效，无效必问责。

（二）加强对2020年三峡后续规划地质灾害防治项目的后期跟踪服务管理，以实现项目的可持续性。

八、需要说明的其他事项

（一）本报告仅供委托单位使用，所以本报告的使用必须全面和完整，并结合绩效评价指标体系及评分标准来进行。

（二）绩效评价不是审计、本报告的所有数据及项目资料均系被评价单位提供，其真实性、准确性由被评价单位负责。

附件：

1.2020年三峡后续规划地质灾害防治项目绩效评价指标体系及评价结果

2.本所营业执照复印件

3.本所执业证书复印件

4.中国注册会计师资格证书复印件

成都合立达会计师事务所        中国注册会计师：

中国 · 成都                  中国注册会计师：

2021年7月15日