**关于奉节县2020年天然林资源保护工程**

**建设项目县级绩效评估报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况**

奉节县财政局于2020年11月5日下达森林草原资源培育专项（天然林资源保护工程）2020年中央预算内资金200万元（奉节财农[2020]414号）。

1. **部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

奉节县发展和改革委员会与奉节县林业局联合下达《森林草原资源培育专项（长江防护林、天然林资源保护工程）2020年中央预算内投资计划的通知》（奉节发改投[2020]901号）

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

资金文件已下达，资金已到位。

1. **项目资金执行情况分析**

### 资金暂未拨付，正在走拨款程序。

1. **项目资金管理情况分析**

资金为县财政局管理，按工程进度拨款。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

### 封山育林20000亩，对其中1550.7亩疏林地进行人工补植已完成，一块封育宣传牌和11块警示标牌已设置完毕，巡护人员已确定。总体绩效目标已完成。

### **（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）**

**1.产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标。**

设计封山育林2万亩，由于部分地块林木稀疏，为加快育闭成林，提高封山育林效果，对封山育林中的1550.7亩进行人工补植，截至目前，已完成了所有建设任务。

1. **质量指标**

按作业设计完成了建设任务,人工补植苗木成活率达到85%以上。

1. **时效指标**

根据计划绩效目标，完成当期务60%以上。

### **成本指标**项目的建设将促进当地乡村旅游封山育林中央补助标100元/亩。

### **效益指标完成情况分析。**

### **（1）经济效益**

项目的建设将促进当地乡村旅游、森林康养等产业的发展，推动农旅、林旅融合，为今后发展乡村经济，展现乡村魅力提供基础，加快实现农村复兴。

1. **社会效益。**

**（一）带动就业增收，促进林业精准扶贫**

本项目需要聘用专职或兼职护林人员进行日常护林巡护工作。为响应国家和市级党委政府决胜脱贫攻坚战的号召，以生态扶贫为手段，在自愿的原则上，优惠聘用困难群众，为当地贫困群众提供稳定的就业岗位，促进增收，巩固脱贫成果。

**（二）提高群众生态保护意识，建设和谐林区**

天然林资源保护工程的实施以及过程中的宣传可以有效提升当地居民的生态保护意识，使周边群众主动维护当地生态安全，避免砍柴烧山等破坏森林生态的行为，推动生态健康发展，积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的科学理论。

奉节县集大山区、大林区为一体，生态保护压力较大，开展天然林资源保护工程有利于维护林区生态安全，建设和谐林区，使人民群众共建共享生态建设成果。

1. **生态效益。**

**①、提高林分质量，改善流域生态状况，维护三峡库区生态安全**

通过实施天然林资源保护工程开展封山育林和人工补植，促进森林正向演替，使疏林地、灌木林地、无立木林地、宜林地向有林地转变，逐步提高区域内森林覆盖率和天然林林分质量，做到提质增量，加快国土绿化进程，进一步改善长江流域生态环境，保证三峡库区生态安全，为奉节建设长江上游重要生态屏障以及山清水秀的美丽之地做出贡献。

**②、固碳释氧，保持水土，遏制石漠化蔓延**

随着天然林资源保护工程的实施，可以有效减少放牧、采薪等人为因素对天然林的干扰，有助于恢复植被。此外有助于减少水土流失，按侵蚀模数300吨/平方公里计算，项目可平均每年减少土壤流失4000吨。遏制石漠化蔓延趋势。同时促进天然林发挥固碳释氧、涵养水源，调节河流径流量、降低滑坡山洪等地质灾害发生的概率、改善区域小气候等多种生态功能。

**③、提高林相品质，保护生物多样性**

本次工程建设积极结合林相品质提升，通过补植柏木、黄连木、栾树等树种加快营造针阔混交林，进一步遏制松材线虫病的蔓延，同时强化人工巡护，极大程度上保护了野生动植物的栖息、迁徙、繁殖，有效维护物种多样性。

1. **、有效预防森林火灾和林业有害生物发生**

天然林资源保护工程通过在人流集中处设置警示碑牌、人工巡护等方式，加强森林资源日常管护，杜绝火种进入林区，同时加强检验检疫，造林树种采用乡土树种，防治外来生物入侵，强化林业有害生物预警，进一步开展松材线虫病防治工作，为保障森林生态安全和森林系统生态稳定性提供强有力的保障。

1. **可持续影响。**

实施天然林保护工程，提高了植被覆盖率，有助于遏制石漠化。构筑城周生态屏障重要组成部分，改善当地生态环境，提高生态环境承载能力，助推区域高品质生活建设。是建设“绿满夔州，花漾奉节”的重要途径，是提高奉节森林景观总体风貌，开展全域旅游的重要方式

1. **满意度指标完成情况分析**

根据项目地周边群众满意度调查表，群众满意度达到80%以上。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本项目未偏离绩效目标。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。