**奉节县古树名木绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕266 号下达我局古树名木保护专项资金38万元，专项用于我县古树名木要保护工作。

2.绩效目标情况。

根据奉节财农〔2020〕 266 号下达的绩效目标，全年完成651株古树名木分类保护，维护生物多样性，构建稳定森林生态系统，减少水土流失。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至目前，资金共到位38万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年由奉节县林业局采取竞争性比选的方式确定专业施工队施工，截至目前，已兑现资金38万元，执行率为100%。

1. 项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合我局工程项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

根据自评，2020年古树名木保护已全面完成，自评得分98分。

1. 绩效目标完成情况分析。（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县古树名木复壮保护 | | | | **项目负责人** | | | 王承林 | | | |
| **主管部门** | |  | | | | **实施单位** | | |  | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 38 | | 100 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其中：财政拨款 | | 38 | | 100 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 根据重庆市绿化委员会办公室《关于开展第三批古树名木保护工作的通知》（渝绿委办【2020】3号）要求，今年需完成全县651株古树名木保护。 | | | | | | 按“一树一策”完成了全县651株古树名木保护。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 古树名木保护数量 | | 10分 | | 651株 | 651株 | | 10分 | |  |
| 质量指标（20分） | 落实古树名木保护措施合格率 | | 10分 | | ≥85% | 85% | | 10分 | |  |
| 古树名木保护方案质量合格率 | | 10分 | | 100% | 100% | | 10分 | |  |
| 时效指标（10分） | 古树名木保护当期完成率 | | 10分 | | 100% | 100% | | 10分 | |  |
| 成本指标（10分） | 古树名木保护平均标准（元／株） | | 10分 | | 100-9000元／株 | 100-9000元／株 | | 10分 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 带动就业人数 | | 10分 | | ≥25人 | 20人 | | 8分 | |  |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果（是否明显） | | 10分 | | 明显 | 明显 | | 10分 | |  |
| 可持续指标 | 构建稳定森林生态系统（是否明显） | | 10分 | | 明显 | 明显 | | 10分 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人满意度 | | 10分 | | ≥70% | 70% | | 8分 | | 受调查受益人类型不齐全 |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 96分 | |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人： 杨龙勇　 填报日期：2021年4月29日 | | | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项