《重庆市奉节县高标准农田建设规划（2021—2030年）》

奉节县农业农村委员会

重庆国际投资咨询集团有限公司

二O二二年五月

目录

前    言	1

第一章 规划背景与发展形势	4

一、基本情况	4

（一）地理位置	4

（二）自然条件	4

（三）农业资源	6

（四）社会经济条件	11

二、建设成效	12

三、主要问题	14

（一）改善农田生产条件任务繁重	14

（二）农田建设投入标准偏低	15

（三）建后管护机制亟待健全	15

（四）绿色发展需进一步加强	15

四、有利条件	15

（一）高标准农田建设政策支持力度大	15

（二）高标准农田建设管理体制更加规范高效	16

（三）高标准农田建设具有良好的工作基础	16

（四）高标准农田建设形成了广泛的社会共识	17

第二章 总体要求	18

一、指导思想	18

二、基本原则	18

三、建设目标	20

四、建设布局	22

第三章 建设标准和建设内容	23

一、建设标准	23

二、建设内容	24

（一） 田块整治	24

（二） 农田地力提升	24

（三） 灌溉和排水	25

（四） 田间道路	26

（五） 农田防护和生态环境保护	26

（六）农田输配电	27

（七）科技服务	27

（八）管护利用	28

第四章  建设分区和建设任务	30

一、建设分区与分区建设指引	30

二、任务安排	41

三、重点项目	45

第五章  建设监管和后续管护	47

一、强化质量管理	47

二、统一上图入库	47

三、规范竣工验收	48

四、加强后续管护	48

五、严格保护利用	49

第六章  投资与效益分析	51

一、投资分析	51

二、经济效益	51

三、社会效益	51

四、生态效益	52

第七章  实施保障措施	53

一、强化组织领导	53

二、强化规划引领	54

三、强化资金保障	55

四、加大科技支撑	56

五、严格监督考核	56

- 前    言

“务农重本，国之大纲”。高标准农田作为保障国家粮食安全的“压舱石”，为稳定和提高粮食综合生产能力提供了重要支撑。党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出，中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮；指出手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理，要加快推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落地；强调耕地保护要求要非常明确，18亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田；要突出抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加强高标准农田建设提出明确要求。市委市政府也高度重视粮食生产和粮食安全问题，多次重要会议强调，要紧紧围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，以提升粮食产能为首要目标，要加快编制《重庆市高标准农田建设规划（2021—2030年）》。十二五以来，县委、县政府坚决贯彻党中央和市委市政府的决策部署，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作重要论述，扎实推动“藏粮于地、藏粮于技”战略，落实市级下达的建设任务，集中力量开展高标准农田建设。截至2020年底，全县累计建成高标准农田33万亩，为服务国家粮食安全大局、发展现代山地特色高效农业、助推打赢打好脱贫攻坚战发挥了重要作用。

2019年中央1号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库”。2020年中央1号文件强调“加快修编建设规划”。2021年中央1号文件提出“实施新一轮高标准农田建设规划”。2021年8月国务院批复《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》，《重庆市高标准农田建设规划（2021-2030年）》正式公布，要求“加快推进省、市、县级高标准农田建设规划编制，细化政策措施，将建设任务分解到市、县，落实到地块”。据此编制了《重庆市奉节县高标准农田建设规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》）。

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实中央经济工作会议和重庆市关于高标农田建设工作的部署，立足确保谷物基本自给、口粮绝对安全，推动农业高质量发展，以《奉节县高标准农田建设规划（2011—2020年）》和“十二五”以来的成效和经验为基础，对接《重庆市高标准农田建设规划（2021—2030年）》《奉节县“十四五”农业产业高质量发展规划》《奉节县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等相关规划研究编制。《规划》在深入调研基础上，分析了我县当前高标准农田建设面临的形势、成效和问题，提出了今后一个时期高标准农田建设总体要求、建设标准、建设内容、建设分区、建设任务、建设监管、后期管护、效益分析、实施保障等，是我县科学有序开展高标准农田建设的重要依据。

规划期为2021—2030年。

# 第一章 规划背景与发展形势

- 一、基本情况

- （一）地理位置

奉节县位于重庆市东部，东邻巫山县，南接湖北省恩施市，西连云阳县，北接巫溪县。地跨东经109°1′17″～109°45′58″，北纬30°29′19″～31°22′33″。全县幅员面积4098Km2。属四川盆地东部山地地貌，长江横贯中部，山峦起伏，沟壑纵横。境内山地面积占总面积的88.3%，中山（海拔1000m以上）占总面积80.01%，最高海拔吐祥猫儿梁为2123m，三峡工程蓄水前最低海拔瞿塘峡口为86m。奉节北部为大巴山南麓的一部分，东部和南部为巫山和七曜山的一部分，长江横切七曜山形成著名的瞿塘峡。地貌总体为东南、东北高而中部偏西稍平缓，南北约为对称分布，以长江为对称轴，离长江越远海拔越高，有少量平缓河谷平坝。境内长江干流41.5Km，有梅溪河、大溪河、石笋河、草堂河、朱衣河等主要河流。

- （二）自然条件

1.地形地貌

奉节属四川盆地东部山地地貌，长江横贯中部，山峦起伏，沟壑纵横。境内山地面积占总面积的88.3%，中山（海拔1000米以上）占总面积80.01%，最高海拔吐祥猫儿梁为2123米，三峡工程蓄水前最低海拔瞿塘峡口为86米。奉节北部为大巴山南麓的一部分，东部和南部为巫山和七曜山的一部分，长江横切七曜山形成著名的瞿塘峡。地貌总体为东南、东北高而中部偏西稍平缓，南北约为对称分布，以长江为对称轴，离长江越远海拔越高，有少量平缓河谷平坝。

2.气候条件

奉节县境属中亚热带湿润季风气候，春早、夏热、秋凉、冬暖，四季分明，无霜期长，雨量充沛，日照时间长。境内山高谷深，海拔高度变化很大，受地形地貌影响，垂直变化较为明显，形成典型的立体气候。年均气温海拔低于600米的地区为16.4℃，600-1000米的地区为16.4℃-13.7℃，1000-1400米的地区为13.7℃-10.8℃，高于1400米的地区， 低于10.8℃。极端最高气温为39.8℃，极端最低气温为－9.2℃。无霜期年均287天，年平均降水量1132毫米，常年日照时数为1639小时。

3.地质概况

奉节县地处大巴山弧形褶断带，川东弧形凹褶带和川鄂湘黔隆褶带之交接复合部位，构造应力场比较复杂，但从区域构造行迹可知，主要表现为近南北向挤压。构造形式以褶皱为主，断裂少，构造线方向NEE向；背、向斜平行展布。七曜山脉以东构造线均呈北东向展布，背斜形态以箱形为主，相间狭窄的向斜，组成割槽式褶皱；七曜山以西，由北向南构造行迹的展布方向由北西、北西西—北东东向弧形渐变为北东东向，均消失在七曜山背斜的北西侧，宽阔平缓的屉状向斜与紧闭的梳状背斜相见排列，构成隔档式构造。

4.河流水系

奉节县内河流属长江水系，其中长江干流长41.5公里，另有梅溪河、大溪河、石笋河、草堂河、朱衣河等主要河流。

梅溪河横贯桥口坝温泉风景区，全长约30公里，直泻长江，宽约30-50米，水深4米，水流平缓，河水清澈见底，两岸植被茂盛。

大溪河起于两河口，止于长江汇合口，境内长度约为12公里。

石笋河起于三出水，止于土地垭口，境内长度约为41公里。

草堂河起于五家坪，止于长江汇合口，境内长度约为34公里。

朱衣河起于船型村社家坪，止于黄井水库，境内长度约为34公里。

- （三）农业资源

1.耕地资源

全县总幅员面积4099.28平方公里，折6148920亩，其中河谷带坝区56994亩，占幅员面积0.90%；台状，单斜低山区1646891亩，占26.8%；岭脊型低山、低中山区1035184亩，占16.8%；岩溶低山、低中山区3409851亩，占55.5%。据统计2020年末，全县共拥有耕地总面积73066.7公顷，其中水田占耕地总面积的19.72%，旱田占耕地总面积的79.94%。

2.耕地质量

奉节县坡耕地较多，普遍存在跑土、跑水、跑肥、怕旱等特点，加之目前没有处理好用地与养地的关系，加剧了耕地的退化。我县农业土壤以中等水平的二、三级土（相当全国标准的中等偏下级）为主，面积达538801亩（统计面积411101亩），占农业土壤的43.51%；而质量较好的一级土（相当全国标准的二级偏低）数量较少，面积只178314亩（13917），仅占农业土壤的14.4%；质量较差的四、五级土521192亩（378928亩），则占农业土壤的42.09%。

3.土壤情况

我县土壤分布深受地质构造和地貌类型的制约，其分布规律大体是：大巴山弧区。以大木垭背斜、红岩向斜、龙池坪背斜三大构造轴线为中心线，土壤呈北东南西向条状分布；川东褶皱带以公平向斜、白帝向斜、朱衣河背斜、龙洞湾向斜、康坪向斜、黄莲峡背斜、高雅向斜等七条主要构造线为中心线，除白帝、高雅两向斜轴线偏北东向，土壤呈北东向条状分布外，其余均为近东西向条状分布；川、鄂、湘、黔隆起褶皱带，因轴线偏北东，因而土壤分布则沿七跃山背斜、新民向斜、刘家田背斜、九盘河向斜、黑山庙背斜、三角坝向斜、茅草坝背斜、茅草坝向斜等八个主要褶皱轴线，呈北东向条状分布。分布面的宽窄，一般取决于岩层倾角大小，一般倾角小， 分布面则宽，反之则窄。

土类的分布。我县土类的分布具有明显的地貌区域性。在峰丛洼地及脊状岩溶低山沟谷地貌区，广泛分布着隐域性的石灰岩土类；在台状低、中山、岭脊型低、中山地貌区，分布有隐域性的紫色土类；在单斜低山砂岩层面上及长江河谷1-6级阶地上，分布着黄壤土类；江河两岸低坝区， 零星分布着冲积土类； 水稻土是在长期种植水稻，人工水耕熟化条件下形成的，因此各类土都可发育成水稻土类，它主要分布在我县海拔900公尺以下台状、单斜、岭脊型低山坪台、坡脚、缓坡及溪河坝区等水源条件较好的地带。

土属的分布。土属的分布主要受母质类型的影响，其分布规律是：1、由近代河流冲积物构成的溪河低坝区，分布着紫色冲积土属及紫色冲积性水稻土属、黄色冲积土属及黄色冲积性水稻土属，灰棕冲积土属分布于长江河谷低坝区。2、由第四系沉积物母质构成的河谷阶地区，分布着老冲积黄泥土属和老冲积黄泥水稻土属、姜石黄泥土属及姜石黄泥水稻土属。3、由侏罗系蓬莱镇组棕紫色砂、泥（页）岩母质构成的台状低山、低中山区，分布着棕紫泥土及棕紫色水稻土属。4、由侏罗系遂宁组红棕紫色砂、泥（页）岩母质构成的台状低中山区，分布着红棕紫泥上属及红棕紫色水稻土属。5、由侏罗系沙溪庙组灰棕紫色砂、泥（页）岩构成的单斜、岭脊型低、中山区，分布着灰棕紫泥土属及灰棕紫色永稻土属。6、由侏罗系自流井组暗紫色、杂色砂、泥岩、灰岩构成的岭脊型低、中山区及三迭系巴东组二、四段紫红色泥岩构成的脊状岩溶低山沟谷区，分布着暗紫泥土属及暗紫色水稻土属。7、由三迭系须家河组砂岩构成的单斜、岭脊型低、中山区，分布着冷沙黄泥土属及冷沙黄泥水稻土属。8、由三迭系巴东组、嘉陵江组、大冶组及古生界等泥质灰岩构成的脊状岩溶低山沟谷、台原型、岭脊型峰丛洼地，广泛分布着黄色石灰土属及石灰岩性水稻土属。9、在上述母岩广大的自然植被区，有紫色母质发育的黄紫泥土属，厚砂岩母质发育的灰化黄壤土属和石灰岩母质发育的黄色石灰土属。

土种的分布。土种的分布主要取决于地形、水分运动方式、岩性及人为活动的影响，其分布规律是： 1、在台原型及岭脊型峰丛洼地，一般受冲刷与沉积势的影响，残丘中上部多为中层或薄层草黄土，缓坡地段及坡地下部多为死黄泥土，槽洼内受坡积物的沉积和人为熟化的影响，多为灰包土、黄泥土、黄泥大土。2、在脊状岩溶低山沟谷地带，受水分运动和岩性的影响，在缓坡及山坳地带，多出现黄泥大土、黄泥土；坡度稍大，由于坡残积物及母岩的影响，多形成黄泥石渣土、扁沙土、白沙泥土；在槽谷“现台地”，水分的侧渗多形成白鳝泥土或坡脚的死黄泥土；支冲和子湾多形成黄泥田、黄泥大土田；正冲落槽地段多形成烂泥田。3、在岭脊型低中山一带，由于水分、地形、岩性的综合影响，土种分布较复杂。在陡披地段，多为红石骨子土、梭沙土；在坡度稍缓地段，随岩性差异，分别为扁沙土、红沙土、黄沙土等；在缓坡及平台地以沉积势为主的地段，多形成黄泥土、黄泥田、马肝泥田等；水分的侧渗和珍珠冲段岩层的出露多形成白鳝泥土和田；在夹山背湾或山脚冷泉水出露地段，多形成冷浸田。4、单斜低山，由于水分的垂直运动及母岩的影响，一般顺倾坡纯紫色泥岩层面上，从坡顶到坡脚，土体内质地由粗到细、土层由薄到厚、土性由劣变好，土种依次为红石骨子土、红沙土、夹沙土、紫黄泥土；在坡脚的宽敞坝地，多形成黄泥田、大土泥田，排水不畅处，则为烂田；在黄色砂岩露头处，为黄沙土；在须家河组砂岩层面上，夹山背阴处为冷盐沙土和田，向阳开阔地为黄沙土和田；侧渗水的作用，多形成豆浆泥土和白鳝泥田。5、台状低山地带，一般在坪面较宽缓的泥岩上，发育成紫黄泥、大土泥；坪台内、外沿多为白沙田或夹沙田；在坪与坪之间的坡地上，多形成红石骨子土、红沙土、夹沙土；坪顶为砂岩盖顶，多形成黄沙土、黄沙田。6、河谷带坝及阶地，土种分布规律由于受水力的分选作用，土种按质地差异，由河心向两岸的方向， 依次为河沙土、泥沙土、塘泥土；阶地上由于人工熟化的影响，分布着黄泥土和黄泥大土，阶地坡面水分侧渗作用强的则形成豆浆泥田。

土壤类型及性态特征。我县地形地貌复杂，既有阶地、缓丘平顶，又有低山、中山，还有峡谷，以及岩溶地貌，加之溪河切割、山大坡陡、海拔高差悬殊，最高处与最低处的高差超过两千米，这种山地地貌的影响，产生了明显的气候垂直变化，使光、热、水资源的时空分布差异较大；成土母质种类繁多，有第四系全新统河流冲积物和更新统老冲积物、侏罗系、三迭系及少量二迭系母质；成土因素的千差万别，加之人为活动的强烈影响，使我县形成了不同发育、不同生产性能的土壤类型。结合我县土壤普查实况，通过评土比土，在消除同土异名、同名异土的基础上，对全县土壤类型进行归并结果，全县土壤共分5个土类、9个亚类、24个土属、83个土种，109个变种。

4.水资源

奉节县水资源丰富，水资源总量28.02亿立方米，其中地下水有15.16亿立方米，过境水资源总量4109.54亿立方米。年均径流量682毫米，平均每平方公里蓄水68.2万立方米，但分布不均。水力资源理论蕴藏量达51.4万千瓦，可开发水力资源达35.2万千瓦。

5.人口与劳动力

年末全县户籍人口总数为105.06万人，其中：城镇人口27.98万人，乡村人口77.08万人，人口自然增长率1.38‰。全县乡村人口总数为84.68万人，劳动力资源总数为45.44万人，农林牧渔业从业人员16.85万人。

- （四）社会经济条件

1.综合经济

2020年，奉节县全年实现地区生产总值323.14亿元，同比增长2.5%，其中：第一产业增加值58.61亿元，同比增长4.9%；第二产业增加值124.29亿元，同比增长2.2%；第三产业增加值140.25亿元，同比增长1.8%。三次产业结构比为18.1：38.5：43.4，三次产业对经济增长的贡献率分别为32.88%、33.51%、33.61%。

从所有制看，2020年全县国有经济实现增加值101.75亿元，占GDP总量的31.5%，比上年增长6.1%；民营经济实现增加值217.47亿元，占GDP总量的67.3%，比上年增长0.5%；外商（含港澳台）经济实现增加值3.91亿元，占GDP总量的1.2%，比上年增长16.7%。

2.农业经济

全年完成农林牧渔业增加值58.61亿元，比上年增长4.9%。第一产业对经济增长的贡献率为32.88%，拉动GDP增长0.82个百分点。主要农产品有粮食、油料、烟叶、蔬菜、水果、猪肉。

全年粮食播种面积119.56万亩，与上年持平；出栏生猪53.09万头、牛2.08万头、羊20.89万头、家禽301.58万只，同比分别增长-5.9%、2.2%、3.8%、-7.9%；蔬菜种植面积27.51万亩，增长2.56%。

当前，全县建成高标准农田33万亩，累计投资31510万元。

- 二、建设成效

“十二五”以来，奉节县高度重视基本农田建设，将高标准农田建设作为全县农业基础建设的重点工作之一，按照《重庆市高标准农田建设规划（2011-2020年）》要求，通过统一规划、聚合资金，集中连片、整体开展“田、水、路、林、村”综合整治，有效提高了耕地质量，优化了用地结构，为推动农业产业结构调整，促进农村集体土地承包经营权集中经营,实现城乡统筹协调发展打下了坚实基础。

（一）全县粮食综合生产能力持续提升

截至2020年底，奉节县累计建成高标准农田33万亩。通过完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力，巩固和提升了粮食综合生产能力。建成后的高标准农田，亩均粮食产能增加10%以上，为稳定和提高我县粮食生产奠定了坚实基础。

（二）农业生产方式转型升级加快推进

通过集中连片平整土地、配套农田基础设施、改良土壤，改善了耕地碎片化、农田不宜机、灌排不完善、生态不友好等问题，促进了农业规模化、集约化、专业化经营，提高了水土资源利用效率和土地产出率，发展壮大了农村集体经济和新型农业经营主体。“十二五以来”共建设灌溉渠207公里、灌溉管道28公里、排水沟86公里、蓄水池50余座、机耕道144公里、生产便道239公里，建成后的高标准农田灌溉保障率、道路通达度、农田宜机化率显著提升。

（三）农田生态环境明显改善

通过田块整治、沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推广绿色农业技术等措施，调整优化了农田生态格局，增强了农田生态防护能力，减少了农田水土流失，提高了农业生产投入品利用率，降低了农业面源污染，保护了农田生态环境。建成后的高标准农田，农业绿色发展水平显著提高，节水、节电、节肥、节药效果明显，促进了山水林田湖草整体保护和农村环境连片整治。

（四）农民增收致富渠道逐步拓宽

通过完善农业基础设施、提升耕地质量、改善农业生产条件，降低了农业生产成本，提高了产出效率，增加了土地流转收入，拓宽了农民就近就业增收空间，提高了农业生产综合效益。项目实施后，项目区人工、肥料、农药等投入成本下降，粮食产量和品质提升，水田、旱田平均每亩直接生产成本分别降低350元、500元，农民亩均收入增加200元以上，土地流转费每亩提高300元以上。

（五）新型农业经营主体逐步壮大

通过实施高标准农田建设工程，配套完善灌溉与排水、田间生产道路和农田防护措施，大幅度提高了项目区农业现代化水平，优化了项目区投资环境，为农业产业化、经营集约化、生产规模化奠定了基础，吸引了一批龙头企业和新型经营主体投入到农业产业发展中，促进了农村土地流转规范、有序，利用率大幅提升。

（六）农业科技普及率显著提高

全县高标准农田建设工作开展以来，科技推广机制不断创新，加大了农牧民技术培训工作，共完成各级各类培训10000余人次，培养了一大批致富带头人和农牧业技术能手，农业科技队伍不断发展壮大，为推动当地经济社会发展发挥了巨大作用。

- 三、主要问题

- （一）改善农田生产条件任务繁重

我县属于市高标准农田规划的山地高标准农田建设区，耕地大部分位于丘陵、高山地区和中低山区，已完成高标农田建设33万亩，还有大部分的耕地未实施过高标准农田建设，耕地仍然存在着基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块细碎化等问题，需要加紧建设。同时，部分已建高标准农田由于建设标准低、工程老化、设施不配套、地力下降等原因，不适应农业高质量发展要求，需要加紧改造提升。

- （二）农田建设投入标准偏低

经过多年建设，自然条件较好、相对集中连片、地块比较平整、建设成本相对较低的区域已实施过项目建设。随着高标准农田建设的深入推进，待建地块建设条件差、建设难度大、建设成本高，亟需提高建设投入标准。

- （三）建后管护机制亟待健全

农田建设三分建、七分管。因缺少后期管护经费，一些地区存在重建设、轻管护的问题，未能有效落实管护责任，管护措施和手段薄弱，后续监测评价和跟踪督导机制不完善，日常管护不到位，设施设备损毁后得不到及时有效修复，工程使用年限明显缩短。部分地区存在建成高标准农田被占用问题，个别地区甚至出现撂荒现象。

- （四）绿色发展需进一步加强

早期建设的高标准农田侧重产能提升而对改善农田生态环境重视不够，在高标准农田项目设计、施工各环节，未能充分体现绿色发展理念，存在简单硬化沟渠道路等影响生态环境的问题。加之因缺乏与良种良法良机良制等措施的有效融合，一些高标准农田建成后，仍然沿用传统粗放的生产方式，资源消耗强度大，耕地质量提升不明显，支撑现代农业绿色发展的作用未能充分发挥。

- 四、有利条件

- （一）高标准农田建设政策支持力度大

习近平总书记指出，保障粮食安全，关键是要保粮食生产能力，确保需要的时候能产的出、供得上，在保护好耕地特别是基本农田的基础上，大规模开展高标准农田建设。李克强总理多次作出专门批示，强调要实施好藏粮于地、藏粮于技战略，加强规划布局，把高标准农田建设摆在更加突出的位置，作为落实粮食安全省长责任制的重要内容，扎实推进建设，健全农田管护机制。党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及连续多年中央1号文件对高标准农田建设提出明确要求，重庆市委、市政府也多次在会议中强调要保障粮食安全，加快推进高标准农田建设，彰显了高标准农田建设的全局性、基础性和战略性意义，表明了党中央、国务院、市委市政府对高标准农田建设的高度重视，为高标准农田建设指明了前进方向。

- （二）高标准农田建设管理体制更加规范高效

2018年，党中央、国务院将原发展改革、财政、国土资源、水利等部门分别管理的农田建设项目统一整合到农业农村部门，构建了权责明晰、上下联动的工作管理新体系，开创了高标准农田建设的新格局。通过建立健全项目和资金、评价激励、竣工验收、建后管护等管理办法，构建完善了全市高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库的管理新体制，为统筹推进高标准农田建设奠定了坚实基础。

- （三）高标准农田建设具有良好的工作基础

近年来，在党中央、国务院的高度重视下，在市农业农村委员会的指导下，我县紧紧围绕高标准农田建设目标，多措并举、强力推进，通过实践探索，在组织形式、工作机制、资金筹措和组织实施等方面探索了政府主导、多方参与，强化统筹、部门协同，财政投入为主、多渠道筹资，集中示范、整区域推进等诸多好做法、好经验，创造了一批耕地质量好、亩产效益高、规模效益明显的典型样板，为加快推进高标准农田建设提供了丰富的实践经验和路径借鉴。

- （四）高标准农田建设形成了广泛的社会共识

“十二五”以来的实践表明，高标准农田建设是一项事关国家粮食安全、现代农业发展的基础性工作，对农村发展、农业增效、农民增收有着不可替代的重要作用，是一项事关农业农村兴旺、农民脱贫致富的民心工程，是一项事关乡村田园风貌、农村生态文明战略性工程，是一项功在当代、利在千秋、惠及全民的德政工作，社会各界高度认同，农民群众普遍欢迎。

- 第二章 总体要求

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记关于高标准农田建设的重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展，全面落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，紧紧围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，以提升粮食产能为首要目标，以宜机化、水利化、生态化、园田化、规模化、标准化、智能化等“七化”为主线，以永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，产能提升和绿色发展相协调，科学布局和实施高标准农田建设项目，着力提升耕地数量和质量，补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，把建成的高标准农田划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，为保障我县城粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。

- 二、基本原则

——政府主导、多元参与。持续加大公共财政投入，强化市级财政投入保障，落实区（县）政府投入责任。加强多部门协作，建立协调机制，促进信息共享，形成统筹推进的工作合力，进一步整合多渠道资金，完善和优化公共财政投入保障机制，争取地方财政加大投入力度，提高资金配置效率和使用效益。尊重农民意愿，维护农民权益，鼓励支持广大农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会力量参与高标准农田建设。

——科学布局、突出重点。依据国土空间规划、衔接水资源利用等相关规划，落实重庆市高标准农田建设规划，科学确定高标准农田建设布局，以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设高标准农田。

——建改并举、注重质量。坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建设质量并重，在保质保量完成新增高标准农田建设任务的基础上，有序开展已建高标准农田改造提升。

——绿色发展、生态优先。以尊重和维护自然为前提，将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，科学设计工程措施，创新施工工艺，强化耕地质量保护与提升，加强农田生态景观化建设和农田生态系统保育，建成绿色生态高标准农田。

——因地制宜、综合治理。依据自然资源禀赋、农业生产特点及生产主要限制性因素，划分建设区域，确定分区建设重点和内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，达到农田基础设施完备，满足现代农业发展需要。

——建管并重、长效运行。加强高标准建设和利用评价，确保建设成效。参与建立“市级指导、区县监督、乡镇落实”的分级管护机制，落实管护主体和管护经费，确保工程长期发挥效益。完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

——依法严管、良田粮用。全面上图入库，强化耕地用途管控，实行严格保护措施，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。建立健全激励和约束机制，高标准农田原则上全部用于粮食生产。

- 三、建设目标

规划期内，围绕提升粮食产能，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，满足人们粮食和食品消费升级需求，进一步夯实粮食安全基础。通过新增建设和改造提升，确保我县到2025年建成48万亩高标准农田，改造提升5万亩高标准农田，到2030年建成53万亩高标准农田，改造提升14万亩高标准农田。把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，规划期内完成3万亩新增高效节水灌溉任务。到2035年，通过持续改造提升，全县高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田建设模式进一步推广，支撑粮食生产和重要农产品供给能力进一步提升，形成更高层次、更有效率、更可持续的全县粮食安全保障基础。

专栏1 全县高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 约束性指标值 | 预期性目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2025年，累计建成高标准农田48万亩 | 到2025年，累计建成高标准农田52万亩 |
|  |  | 到2025年，累计改造提升高标准农田5.00万亩 | —— |
|  |  | 到2030年，累计建成高标准农田53万亩 | 到2030年，累计建成高标准农田57 万亩 |
|  |  | 到2030年累计改造提升高标准农田14万亩 | —— |
| 2 | 高效节水灌溉建设 |  | 2021-2025年新增高效水灌溉面积2.0万亩 |
|  |  |  | 2026-2030年新增高效水灌溉面积3.0万亩 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 |  | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤以上 |
|  |  |  | 改造提升高标准农田亩均产能提高80公斤以上 |
| 4 | 新增高标准农田亩均节水率 |  | 10%以上 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 |  | 100% |

- 四、建设布局

按照建设长江经济带上的绿色生态强县的发展要求，衔接全市、全县重要相关规划，统筹考虑“现代山地特色高效农业”“山地高标准农田建设区”的区域发展定位、地形地貌分区和流域分区，结合自然资源本底条件，科学划分高标准农田建设分区，因地制宜确定建设重点和建设内容，构建“一带三区四流域”的高标准农田建设总体布局，即：长江沿岸绿色生态高标准农田建设带，石岗-公平镇-红土乡稻油轮作产业高标准农田建设区、太和乡-龙桥乡-兴隆-冯坪镇玉米马铃薯间套轮作产业高标准农田建设区、新民镇-五马镇-甲高-青龙镇-吐祥镇粮油综合产业高标准农田建设区，墨溪河流域、大溪河流域、梅溪河流域、草堂河流域的高标准农田建设总体格局。

- 第三章 建设标准和建设内容

- 一、建设标准

落实全县标准农田建设规划，综合考虑本地区农田建设的农业、水利、土地、林业、电力、气象等因素，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管八个方面，围绕提升农田生产能力、灌溉能力、通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、宜机化水平、科技引用水平、建后管护能力、耕地质量提升能力等建设内容，加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。

新建和改造提升高标准农田应依据《高标准农田建设通则》《重庆市高标准农田建设规范》和重庆市《丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范》开展建设。可将部分晒场、烘干、机具库棚、有机肥积造等配套设施纳入高标准农田建设范围。

专栏2 健全标准体系

依据国家高标准农田建设通则、高标准农田建设评价规范，建立健全高标准农田建设标准体系，规范标准农田项目建设、建后管护和监测评价等工作；依据国家农田建设定额，制定我县高标准农田建设定额并适时调整，提高建设质量。

综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道等因素，全县高标准农田建设亩均投资逐步达到3000元左右。其中高标准农田建设按1500-3000元/亩，高标准农田提质增效按照3000-5000元/亩。利用高标准农田新增耕地指标收益，拓宽高标准农田建设资金渠道。鼓励创新投资模式，合理提高社会投资占比。

- 二、建设内容

- 田块整治

充分考虑水土光热资源环境条件等因素，进一步优化高标准农田空间布局。根据不同区域地形地貌、作物种类、机械作业和灌溉排水效率等因素，合理划分和适度归并田块，确定田块的适宜耕作长度与宽度。平坝区以修筑条格田为主，山地丘陵区因地制宜缓坡化改造或修筑梯田，并配套坡面防护设施，梯田田面长边宜平行等高线布置，增强农田保土、保水、保肥能力。通过客土填充、剥离回填表土层、重构犁底层等措施平整土地，合理调整农田地表坡降，改善农田耕作层，提高灌溉排水适宜性。主要工程内容包括耕作田块修筑工程、耕作层地力保持工程。建成后，农田土体厚度宜达到50cm以上，水田耕作层厚度宜在20cm左右，水浇地和旱地耕作层厚度宜在25cm以上，丘陵区梯田化率宜达到90%以上，中低山区宜达到70%以上，田间基础设施占地率一般不超过8%。

- 农田地力提升

通过工程、生物、化学等方法，治理过沙或过黏土壤和酸化土壤，提高耕地质量水平。采取深耕深松、秸秆还田、增施有机肥料、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。根据不同区域生产条件，推广合理轮作模式，减轻连作障碍，改善土壤生态环境。实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。潜育型水稻土应采取开排水沟工程措施，改善土壤结构；过沙或过黏土壤应通过掺黏或者掺沙等措施，改良土壤质地；酸化土壤应通过施用生石灰或者土壤调理剂等措施进行改良；有机质含量过低的低产土壤，应通过增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田等措施进行培肥。主要工程内容包括退化土壤治理、障碍土层改良、土壤培肥等。建成后，土壤pH值宜保持在5.5~7.5，土壤的有机质含量、容重、阳离子交换量、有效磷、速效钾、微生物碳量等其他物理、化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平下的中上等水平。

专栏3  酸化土壤改良示范

在酸化问题突出的重点乡镇，成片实施酸化土壤改良示范项目，示范推广石灰氮/土壤调理剂/生石灰+有机肥+优化施肥+深松耕等改良技术模式。到2025年示范区酸化耕地土壤pH值平均增加0.5个单位。

- 灌溉和排水

按照旱、涝、渍综合治理的要求，科学规划建设田间灌排工程，加强田间灌排工程与灌区骨干工程的衔接配套，形成从水源到田间完整的灌排体系。因地制宜配套小型水源工程，加强雨水和地表水收集利用。按照灌溉与排水并重要求，合理配套建设和改造输配水渠（管）道、排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，完善农田灌溉排水设施。因地制宜推广渠道防渗、管道输水灌溉和喷微灌等节水措施，支持建设必要的灌溉计量设施，提高农业灌溉用水效率。倡导建设生态型灌排系统，保护农田生态环境。主要工程内容包括小型水源工程、输配水工程、渠系建筑物工程、田间灌溉工程、排水工程。建成后，田间灌排系统完善、工程配套、利用充分，输、配、灌、排水及时高效，灌溉水利用效率和水分产出率明显提高，灌溉保证率不低于50%，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5 ~ 10 年一遇，1 ~ 3d暴雨从作物受淹起1 ~ 3d 排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1 ~ 3d暴雨3 ~ 5d 排至作物耐淹水深。

- 田间道路

田间道路布置应按照区域生产作业需要和农业机械化要求，优化机耕路、生产路布局，整修田间道路，充分利用现有农村公路，因地制宜确定道路密度、宽度等要求。机耕路宽度宜3~6m，生产路宽度一般不超过3m，路面材质宜采用泥结碎石、素土等材质。合理配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点和末端掉头点等附属设施，提高农机作业便捷度。倡导建设生态型田间道路，因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响。主要工程内容包括田间道和生产路。建成后，在集中连片的耕作田块中，田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例，平坝区达到100%，山地丘陵区达到90%以上，满足农机作业、农资运输等农业生产活动的要求。

- 农田防护和生态环境保护

根据因害设防、因地制宜的原则，对农田防护与生态环境保护工程进行合理布局，与田块、沟渠、道路等工程相结合，与村庄环境相协调，完善农田防护与生态环境保护体系。以水土流失易发区为重点，加强农田防护与生态环境保护工程建设，完善农田防护林体系。在水土流失易发区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提高水土保持和防洪能力。主要工程内容包括农田林网工程、岸坡防护工程、坡面防护工程、沟道治理工程。建成后，区域内受防护的农田面积比例一般不低于90%，防洪标准达到10~20年一遇。

- （六）农田输配电

对适宜电力灌排和信息化的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。根据农田现代化建设和管理要求，合理布设弱电设施。输配电设施布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合。主要工程内容包括输电线路、变配电装置和弱电工程建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。

- （七）科技服务

建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，推广免耕少耕、酸化土壤改良等技术措施，保护和持续提升耕地质量。大力引进推广高标准农田建设先进实用技术，加强工程建设与农机农艺技术的集成和应用。推进数字农业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，科学合理利用高标准农田。探索高标准农田建设新材料、新工艺的开发应用，研究制定有关技术规范，推动科技成果转化。建成后，田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网络基本完善，科学施肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收综合机械化率明显提高。

专栏4  耕地质量长期定位监测

与全市高标准农田同步建设，建设资金来源于高标准农田建设项目资金，根据全国高标准农田建设规划，新建高标准农田按照每3.5万亩左右建设1个耕地质量监测点，到2030年累计建成监测点10个以上。

- （八）管护利用

全面开展高标准农田建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。依据《耕地质量等级》（GB/T 33469—2016）国家标准，在项目实施前后及时开展耕地质量等级调查评价。深入推进农业水价综合改革。落实高标准农田管护主体和责任，开展管护范围内的高标准农田工程设施建后运行管理和经常性检查维修养护，引导新型经营主体参与高标准农田设施运行管护，健全管护制度，落实管护资金，及时修复损毁工程，确保建成的高标准农田持续发挥效益。对建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

专栏5   数字农田示范

适应智慧农业发展需要，加快建立完善信息化管理机制。推动遥感信息技术、互联网+、大数据、人工智能等在农田建设管理中的应用，配套耕地质量监测点，构建农田建设项目“天上看的清”“地上查的实”“网上管的住”三位一体的监测监管平台，实现项目在线审批、数据统计分析、农田建设“一张图”数据库、全流程在线监管，提高高标准农田项目建设监测监管效率。

# 第四章  建设分区和建设任务

- 一、建设分区与分区建设指引

根据奉节县土壤普查资料，按照奉节县四个土壤区，梳理问题并提出建设要求。

（一）河谷带坝冲积土区（I）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区位于长江河谷及其主要支流（包括梅溪河、草堂河、朱衣河、岱溪河、石笋河）中下游海拔400米以下的河谷带坝、河流阶地及零星分布在高海拔800~1200米的山间小坝溪河两岸坝地。主要分布在水乐、安坪、白帝、康乐、朱衣、新民、羊市、甲高及竹园、吐祥，兴隆等乡镇，区域幅员面积56994亩，占全县幅员面积的0.93%。区内农耕地面积38955亩，占全县农耕地总面积的3.15%。垦植系数为68.4%，田土比为12.09；果园地1600亩，占区域幅员面积2.81%，占全县园地总面积8.12%；林地仅苗圃地4亩：草地4387亩，占区域幅员7.70%，占全县草地总面积0.28%；其他占地9888亩，占区域幅员17.35%。

2、自然条件及特点：本区除高海拔地区零星分布的三迭系、二迭系灰岩溶蚀嶆谷经流水搬运作用形成的冲积，洪积坝地（三角坝、吐祥坝、竹园坪、高治坝）外，主要分布于长江及其主要支流中，下游河谷低坝及阶地上，海拔400米以下，自然气候（以平皋点240米海拔计）具有热量丰富（年平均气温18.6℃），雨量较多（年总降雨量1130mm），光照充足（年日照时数1600小时），无霜期长（320天以上）和农时季节早的特点。同时农田灌溉条件较好，交通方便，农户集中，林地、草地极少，土壤垦率和田间管理水平较高，普遍实行一年两至三熟制的大小春轮、间、套种耕作制，主产水稻、小麦、油菜等，盛产水果，我县柑桔基地建设主要在该区。

本区主要土壤类型是由长江灰棕冲积物、各支流的紫色冲积物、黄色冲积物母质发育形成的冲积土和冲积性水稻土，低坝各级地上有第四系老冲积母质发育的黄壤土和水稻土零星分布。土壤母质成分复杂，土层深厚，土质肥沃，保水保肥性较好，宜种性广，最宜经济作物和果树发展。

〈二〉农田存在主要生产问题：

（1）拔海130米以下的地区易遭洪水淹没。

（2）土地利用率高，土壤有机质含量低，用养失调，肥力有下降趋势。重点布局土壤改良项目。

（3）垦植指数高，被覆率低，农业生态恶化，水土流失较严重。

〈三〉高标准农田建设指引：

（1）淹没区应配备高杆早熟作物以躲过洪水淹没季节，同时，应整理好农田灌排水系。重点布局灌溉和排水项目。

（2）实施土壤改良，增施有机肥和间套养地作物以培肥地力。

（3）实施农田防护和生态环境保护，低坝地应营造护坎护堤林，坡地应营造水土保持林。

（二）单斜低山冷沙黄泥土区（II）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区位于我县龙池坪背斜轴部和公平、康坪、高雅、新民等四个向斜两翼的单斜低山，呈条带状分布，多集中在海拔500~900米之间，主要分布在汾河、新民、甲高、羊市、吐祥、青龙、竹园、大树等乡镇。区域幅员面积778654亩，占总幅员面积12.66%。区内农耕地面积130690亩，占总耕地面积10.55%，垦植指数为16.78%，田土比为1：2.72。 主产水稻、小麦、玉米、薯类；园地5782亩，以茶、桐、果为主， 占区域幅员面积0.74%，占全县园地面积的29.36%；林地面积230345亩，占区域幅员29.58%，占全林地面积13.26%，以马尾松~铁芒箕~映山红酸性植被为主，草地面积243314亩，占区域幅员31.25%，占全县草地总面积15.66%，其他占地168523亩，占区域幅员21.64%。

2、自然条件及特点：本区全是由三迭系须家河组厚层砂岩夹薄层页岩构成的单斜低山及部分岭脊型低中山地貌，气候条件随拔海高度而异，主要分布区域，其热量较I区偏少。（年平均气温16.5℃~13.6℃），雨量偏高（年均降雨量1100~1430mm），年光照1500小时左右，无霜期266~295天，除低海拔地区（海拔500米下）受伏旱威胁较强外。该区气候温湿，受伏旱影响不大，水田一般水源较好，旱作多由于植被较好，除陡坡地土薄外，一般受伏旱威胁较小。该区土壤垦植指数较低，交通不便，耕作管理水平较差，普遍为一年两熟制，亩产一般偏低。

本区主要土壤类型是由黄、灰色、杂色砂泥岩坡、残积物发育的冷砂黄泥土属和水稻土。由于母质风化度深，加之气候温湿、夹山背阴，林木遮光等因素影响，土性较差，养分缺乏，具“沙、酸、瘦、冷、缺磷”。作物发苗差，宜种窄，产量低，薯类及喜酸性经济林木生长较好。

〈二〉农田存在主要：

（1）土壤“砂、酸、冷、瘦、缺磷”。肥效慢、发苗差、宜种窄、产量低。

（2）部分地区，特别是低海拔区和煤铁矿区附近，林被破坏，岩石崩塌及水土流失较严重。

（3）广大地区地少人稀，交通不便，经济落后，生产水平低下。

〈三〉高标准农田建设指引：

（1）实施土壤改良，农耕地应增施腐熟的有机肥和磷肥，多用热性肥，并适当施用石灰（一般亩用200~300斤），调节土壤酸碱度。

（2）增补田间道路等高标准农田基础设施工程。

（三）台状低山棕紫泥、红棕紫泥亚区（III1）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区于我县公平向斜轴部，多集中于海拔400~800米地段的红土、公平等乡镇，区域幅员233033亩，占总幅员面积的3.79%。区内农耕地面积72595亩，占总耕地面积5.85%。垦植指数为31.15%，田土比为1：0.95,主产水稻，小麦次之；园地3651亩、占区域幅员1.57%，占全县园地18.54%，以茶、果为主，林地41577亩，占区城幅员17.84%，占全县林地2.39%，森林以松、柏为主，面积比重小，主要为灌木林和疏林；草地面积34600亩，占区域幅员14.85%，占全县草地2.23%；其他用地80610亩。占区域幅员34.59%。但难利用地（裸土裸岩）占30%以上。

2、自然条件及特点：本区是由侏罗系蓬莱镇组紫色砂、泥岩和遂宁组红紫色砂、泥岩构成的台状低山地貌；气候条件介于I、II区之间，年均温17.4℃~157℃，年总降雨量1070~1160毫米，年日照时数1640小时，无霜期290天左右。该区气候温湿。海拔600米以下地段受伏旱影响较大，而高海拔地段的望天田常因缺水迟栽减产；该区土地利用率较高，水田比重大，誉为我县“粮仓”，生产水平较高，普遍为稻~麦两熟制。低坝地区有部分间、套作三熟制。

本区主要土壤类型属紫色土类的棕紫泥、红棕紫泥土属和水稻土类的棕紫色和红棕紫色水稻土属，由于母质富含磷、钾，土壤所处光热条件好，一般土壤生产水平较高，但因植被破坏，水土流失严重，不少坡土、薄土及望天田受伏旱威胁较大。

〈二〉农田存在主要问题：

（1）由于台状低山地貌，流水切制，地形破碎，高差悬殊，加之土壤抗蚀力弱，水土流失十分严重。

（2）植被破坏，生态恶化，缺水、缺肥、缺饲料、缺燃料，坡土、望天田常受伏旱威胁。

（3）土壤过砂过粘，有机质含量低，保水肥力弱，“三跑田”多。

〈三〉高标准农田建设指引：

（1）全面规划，综合治理，切实做好水土保持工作。其措施是：第一、恢复林、草地，绿化荒山、坡地，大于25°的耕地应有计划停耕还草还林。第二、大力发展经济林，集约经营。开茶园、桐园、桑园、柑桔园等。既保持了水土，又能发挥优势，提高经济效益。第三、搞好工程蓄水和改土工程，以保证水源和增厚土层。第四、挑泥面土，掺泥改土。第五、实行农田等高种植法，搞好种植“复种化”，尽量减少土壤裸露时间。

（2）实施土壤改良，发展绿肥，增施有机肥，培肥地力，并增强土壤抗蚀力。

（四）单斜低山灰棕紫泥亚区（III2）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区位于我县红岩、公平、康坪、高雅、新民五向斜内，呈单斜低山地貌，农地多集中于海拔400-900米地段，主要分布在石岗、青莲、公平、红土、大树、康乐、岩湾、康坪、安坪、吐祥等乡镇。区域幅员面积635205亩，占总幅员的16.84%。区内农耕地面积148405亩，占总耕地面积11.98%，垦植指数为23.36%，田土比为1：1.95，主产水稻，旱作以玉米、小麦为主；园地1384亩，占区域幅员的0.22%，占全县园地的7.03%，以茶、果为主；林地127212亩，占区域幅员20.03%，占全县林地面积的7.32%，以灌丛和疏林为主；草地面积157061亩，占区域幅员24.72%，占全县草地面积10.11%；其他占地201143亩，占区域幅员31.67%，其中60%以上为裸土、裸岩和其他难利用地。

2、自然条件及特点：本区是由侏罗系沙溪庙组棕紫色砂、泥岩构成的单斜低山地貌，气候随拔海高度而异，与III1区相似，属温湿型气候；该区土地利用率较高，田土比仅次于III1区，主产水稻、小麦、玉米、油菜，薯类次之。 水田一般为稻~麦或稻~油两熟制，旱地中、上等土多为间、套作三熟制。

本区土壤类型均为紫色土类的灰棕紫泥土属和水稻土类的灰棕紫色水稻土属，由于母质先天性肥力高，加之土壤所处光热条件好，土壤保水供肥力强，生产水平较高，但严重的水土流失仍是该区生产的最大威胁。

〈二〉农田存在主要问题：

本区与III1区同。只是单斜山地貌区由于坡长、坡陡，水土流失更甚。

〈三〉高标准农田建设指引：

本区与III1区同。

（五）岭脊型低、中山暗紫泥亚区（III3）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与面积：该区位于我县红岩向斜及公平、白帝、康坪、高雅、新民共五个向斜翼部，主要分布在海拔600~1000米地段的竹园、岩湾、青莲、大树、平皋、康乐、朱衣、安坪、甲高、 新民、鹤峰、五马、吐祥、青龙等乡镇。区域幅员1035183亩，占总幅员16.84%。区内农耕地面积296758亩，占总耕地23.96%，指数为28.67%，田土比为1：3.03，主产粮、经作物；园地4418亩，占区域幅员0.43%，占全县园地22.43%，以茶园为主，近年桑、桐发展较快；林地256971亩，占区域幅员24.82%，占全县林地14.80%，以用材林为主，灌丛和疏林次之；草地面积212208亩，占区域幅员20.50%，占全县草地13.65%；其他用地264828亩，占区域幅员25.58%，其中半数以上为裸岩、裸土等难利用地。

2、自然条件及特点：本区由侏罗系自流井组杂色砂、泥岩，贝壳灰岩构成的梳状和枝状岭脊低、中山及三迭系巴东组二、四段紫红色泥岩构成的脊状岩溶低山沟谷等地。貌单元；年均温165~136℃，年总降雨量1110~1430毫米，日照时数1640~1570小时，无霜期295~266天。该区气候温凉，雨量较丰富，为我县习惯称的“中山区”，除特大干早年外，伏旱影响较小，但常年受秋季低温的影响较伏旱为重。该区为我县粮经区，主产水稻、玉米、小麦、油菜、薯类，一般为两熟制区，少数为旱作三熟。经济林木有茶、桐、桑、药材等。

本区土壤类型属紫色土类的暗紫泥土属和水稻土类的暗紫色水稻土属。由于岩性复杂，地形多样，土种繁多，虽母质先天性肥力高，但因岩层倾角大，地势陡，水土流失仍较严重，土地生产潜力不能充分发挥。

〈二〉农田存在主要问题：

（1）水土流失较III1、III2区轻，但仍较IV1区和Ⅱ区严重。

（2）光、热条件稍差，秋季低温对玉米、水稻有一定影响。

（3）农业结构不合理，“林、经”优势未很好发挥。

〈三〉高标准农田建设指引：

与III1区相似。

（六）岩溶低山黄色石灰土亚区（IV1）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区位于我县龙池坪背斜、白帝向斜、朱衣河背斜、黄连峡背斜及新民向斜的脊状岩溶低山沟谷地带，布长江支括溪河、石马河、岱溪河、朱衣河、甲高河、石笋河）中、下游海拔300~800米地段。分布乡有大树、汾河、白帝、朱衣、甲高、羊市、永乐、鹤峰、五马、青龙、吐祥等乡镇。区域幅员981648亩，占总幅员15.96%。区内农耕地面积195388亩，占耕地面积15.78%，垦植指数为19.90%，田土比为1：5.62，主产玉米、薯类、小麦，水稻次之；园地2739亩，占区域幅员0.28%，占全县园地13.91%，以果园为主；林地78375亩，占区域幅员7.98%，占全县林地4.5 1%，林地中多为疏林，森林面积极少，林种以柏树等喜钙植被为优；草地面积403047亩，占区域幅员41.06%，占全县草地25.93%；其他用地302099亩，占区域幅员31.0%，但难利用地占60%以上。

2、自然条件及特点：本区是由三迭系巴东组一、三段泥灰岩及少景灰岩构成的脊状岩溶低山沟谷地貌；光热条件仅次于I区，年均温18.6~14.5℃，年总降雨量1130~1250毫米，年日照时数1600小时左右，无霜期320~280天。该区光热充足，雨量偏低，水源较缺，尤以海拔700米以下地段，受伏旱威胁较大。水田多为稻~麦，稻~油两熟制，旱作2~3熟。低海拔地段土地利用率较高。

本区主要土壤类型为石灰岩土类的黄色石灰土属和水稻土壤的石灰岩性水稻土属，它是石灰岩母质上发育的岩性土。成土过程由于钙质的大量供应，推迟了土壤的发育进程，多呈幼年阶段。土体中多含砾石，呈微碱性反应，质地粘重。在平缓地段，土层深厚，轮作方式多为麦~玉~苕三熟制，水源好的地带多辟为水田，常为稻~麦，稻~油两熟制。该区因植被破坏，水土流失较III1区严重，坡耕地常因伏旱减产甚至无收。 草堂区石马河流域是全县水土流失最严重的地区，溪河切割密度为全县均值的一倍，达0.83公里/平方公里，年输沙模数为1500吨/平方公里以上。

〈二〉农田存在主要问题：

（1）被覆条件差，水土流失极为严重，农业生产条件恶化。

（2）水源奇缺，伏旱严重。

（3）土壤富钙偏碱，有机质含量低，土地用养失调。

〈三〉高标准农田建设指引：

（1）切实做好水土保持工作，其措施与III1区相同。

（2）大春旱粮作物应重点在“早”字上下功夫，应做好农田水利设施以躲过伏旱。

（七）岩溶峰丛洼地黄色石灰土亚区（IV2）

〈一〉区域范围与特征：

1、范围与利用现状：该区位于我县大木垭背斜、七跃山背斜、刘家田背斜及其以南的广大地区的岩溶低中山峰丛增洼地带。分布海拔多在900~1700米之间，有兴隆全区，竹园、平安、吐祥、青龙、冯坪、云雾、太和等乡镇。区域幅员2428203亩，占总幅员的39.49%。区内农耕地面积355516亩。占总耕地23.71%，垦植指数为14.64%，田土比为1：62.56，主产玉米、洋芋、豆类。是我县典型的旱粮区；园地仅有茶园119亩；林地1002231亩。占区域幅员41.27%，占全县林地面积57.71%，为针阔叶混交林，其中森林占65%以上，是我县的用材林基地（松、杉、柏树种）；草地面积499560亩，占区域幅员20.57%，占全县草地32.14%；其他用地570777亩，占区域幅员23.51%，其中，难利用地占50%左右。

2、自然条件及特点：本区是由三迭系和极少量二迭系灰岩构成的台原型峰丛洼地和岭脊型峰丛洼地地貌，气候温凉、湿润。 年均温13.6～7.8℃，年总降雨量1400～2100毫米，年日照时数1200小时以下，无霜期260～195天，常年受秋季低温侵袭，中山地带大春作物常因此严重减产，甚至无收。该区由于岩溶地貌所致，无法蓄水，是我县典型的旱粮作物区。主产玉米、洋芋、豆类，海拔1500米以下为两熟制区，高海拔区只能种一季作物。

本区土壤类型均属石灰岩土壤的黄色石灰土属。农耕地土壤具有富钙偏碱，质地粘重，土层深厚，有机质含量丰富的特点，但因气候冷凉，有效养分分解慢，作物"要喝伏水后"长势才快。一般土地生产率较低海拔区低。林草地土壤一般偏酸性。有机质含量高；拔海1700米以上有黄棕壤零星分布。

〈二〉农田存在主要问题：

（1）气候冷凉，光热较差，作物生长季节短，粮食生产受秋季低温影响较大。高海拔地区常因低温影响产量极低。

（2）雨季洼地带常因排水不畅。农田易遭水淹。

（3）由于森林的破坏。局部地区坡地水土流失仍较严重。

〈三〉高标准农田建设指引：

（1）加强田块整治。发挥本区优势，做好经济作物与粮食作物统筹发展，根据农业产业高质量发展规划指引建设适合农作物占的高标准农田。

（2）加强土壤改良。土壤施肥上应根据气候特点，增施热性肥和腐熟的有机肥作底肥。配合磷肥施用。特别在苗期管理上应抓紧追施速效氮磷肥，氮肥品种上应多考虑铵态氮肥。

- 二、任务安排

根据全县“一带三区四流域”的建设布局，结合各乡镇耕地现状、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区面积、永久基本农田保护面积、水土资源条件、高标准农田建设和增产潜力，统筹考虑主要农产品供需形势、高标准农田建设资金、优势农产品区域布局、现代农业产业发展要求等因素，按照突出重点、发挥优势、兼顾均衡，确定各乡镇高标准农田新增建设任务、改造提升任务与高效节水灌溉任务。（具体建设项目规划见附表。）

（一）

——长江沿岸绿色生态高标准农田建设带

落实党中央、国务院建设长江经济带战略部署、生态优先绿色发展行动计划，筑牢长江上游重要生态屏障，落实市级高标准农田规划对长江沿岸的定位，实施长江沿岸绿色生态农田建设。重点沿长江两岸10 km范围，实施生态型高标准农田建设，以降低农业面源污染和水土流失治理为主线，兼顾农业基础设施建设和现代农业发展，推进优势农产品生产基地建设，优化农业产业结构，改善农业生产方式，推动长江沿岸农业绿色循环低碳发展，实现生态景观更加优美、河流水质更加健康、经济发展更加绿色、人民生活更加幸福。主要包括永乐、永安、康坪、朱衣、白帝等长江沿岸乡镇。

（二）三区。毫不放松抓好粮油生产，推动“藏粮于地、藏粮于技”落地落实，严格落实“两区”要求，实施差别化高标准农田建设。太和乡-龙桥乡-兴隆镇玉米马铃薯间套轮作产业高标准农田建设区、新民镇-五马镇-青龙镇-吐祥镇粮油综合产业高标准农田建设区，

——石岗-公平镇-红土乡稻油轮作产业高标准农田建设区。包括红土、公平、石岗、康乐地区。该区地处奉节县西北部，区域内水热条件较好，相对较肥沃，土地开发利用程度高，是全市优质耕地的集中分布区和重要的粮食生产功能区、重要农产品生产保护区，是全市高标准农田建设的主要区域。该区域要以强化耕地保护为目标，以“七化”建设标准良田为主攻方向，围绕高产高效粮油、水稻产业，开展多功能导向型高标准农田建设，建设农业现代化示范区、休闲农业和生态农业示范区，着力提高土地资源利用效率，推动都市现代农业提质增效，优化调整农田布局，助推乡村产业发展。

——太和乡-龙桥乡-兴隆镇玉米马铃薯间套轮作产业高标准农田建设区。包括太和、龙桥、兴隆地区。该地区处奉节东南部。是奉节县重要农产品生产保护区。

——新民镇-五马镇-青龙镇-吐祥镇粮油综合产业高标准农田建设区。包括新民、五马、青龙、吐祥地区，该地区地处奉节中部，是奉节县粮油主产区。

“三区”按照市级对奉节县定位，实施山地高标准农田建设。奉节县属四川盆地边缘山地区，喀斯特地貌特征明显，是国家重点生态功能区，承担着水源涵养、土壤保持和生物多样性保护重任。该区域以生态农田建设为目标，以提升耕地生态功能、坡耕地综合治理、水土流失治理工程、石漠化整治、酸化土壤治理工程为主攻方向，围绕高山生态粮油、生态蔬菜，积极开展坡耕地改造、水源涵养和石漠化治理。依托小流域综合治理，结合高山休闲纳凉、乡村生态民俗文化旅游、森林康养等产业，着力发展高山生态特色优势产业，建设特色优势农产品生产与加工基地、西部绿色有机农业示范走廊。

（三）四流域。根据全县水土资源条件，以重要支流及相关影响区为整治重点区域，谋划重点项目。是提质改造类高标农田建设项目的主要选点。流域周边乡镇依托优势特色产业结合现代农业园区建设、特色效益农业发展等重点项目建设，培育农文旅融合发展新业态，带动沿线、沿江、沿界农业协同发展，建设高端休闲体验目的地。

——草堂河流域：长江流域的延伸，主要包含朱衣、草堂、白帝、康坪。

——墨溪河、大溪河流域：主要包含永乐、鹤峰、冯坪、甲高等乡镇

——梅溪河流域：主要包含大树、竹园、平安、青莲等乡镇。

- 三、重点项目

——四流域高标准农田改造提升示范工程。以产能提升为目标，以推动农业农村高质量发展为主线，坚持新建和改造提升并重，集中连片布局、整区域连片推进，通过“改大、改水、改路、改土”，建成一批“宜机宜耕、能排能灌、高产稳产、旱涝保收”的现代粮油产业示范区，夯实优质粮油保障基地建设基础，推进标准化、规模化、智能化种植，为全市流域地区建设现代特色农业示范基地提供样板。

专栏6  四流域区高标准农田改造提升示范工程

对现有土地进行田块归并、布局调整，通过小改大、陡改缓、坡改梯，建成集中连片高标准农田，满足中大型农业机械进出地块需要。开展农田坡面水系治理，防止水土流失。合理配套农田灌溉设施，完善田间灌溉工程体系，提高供水保障能力，实现水旱轮作。发展节水灌溉，提高水资源利用效率。根据项目区生产生活需要，合理配套完善田间道路和生产路，实现相邻地块之间、地块与道路之间衔接顺畅、互联互通。统筹实施秸秆还田、绿肥种植、有机肥施用等措施提升耕地质量。加强农田生态景观化建设和农田生态系统保育，建成绿色生态高标准农田。 按照“粮油为基、集中连片、整村整镇、示范带动”原则，规划在墨溪河、梅溪河、大溪河、草堂河流域实施高标准农田改造提升，建成高标准农田改造提升示范工程14万亩（详见附图）。

——万亩级高标准农田建设重点项目。依据自然资源禀赋和国土空间、水资源利用等规划，根据各地农业生产特征，围绕做大、做强、做特优质粮油主导产业和高效特色农业为产业发展方向，突出区域的规模性，结合奉节区域特色和地理条件，以万亩以上连片农田为单位，实施连片规模整治。加大农田“宜机化”改造力度，确保建成与现代农业生产和经营方式相适应，适宜大型农业机械生产作业。把耕地质量保护与提升措施作为高标准农田项目建设重要内容，积极推广应用土壤改良、地力培肥、治理修复等技术模式，采取退化耕地治理、秸秆还田、种植绿肥、有机肥施用、深耕深松等综合措施，着力改善耕地内在质量。资源禀赋较好区域，可在已建项目上进行生态化、功能化的提档升级。

专栏7  万亩级高标准农田建设重点项目

建设要做到与现代农业发展、农田水利建设、乡村振兴、农田生态景观优化相结合。坚持集中连片、规模开发，优先在集中连片规模化经营、具备集中土地经营权规模化推进工程建设条件、干部群众和业主积极性高、具有窗口示范效应的地方选点布局。以“宜机化”改造为重点，按照“小并大、短并长、陡变平、弯变直和互联互通”要求，推进十万亩农田示范区建设，切实改善大中型农业机械通行和作业条件。加强农田水利设施配套建设，对灌溉排水工程统一规划布置，完善农田防汛抗旱设施，做好水毁水利工程修复，同步推进高效节水灌溉与水肥一体化建设，推动实现新增高效节水灌溉符合计量条件和节水要求。牢固树立绿色生态理念，注重保护田园风貌，确保建设内容科学、实用、合理。建成的万亩级高标准农田，统一命名、统一永久性保护标识、统一集中监管。按照集中投入要求，规划在汾河、青龙2个乡镇实施2个万亩级高标准农田重点项目。

# 第五章  建设监管和后续管护

- 一、强化质量管理

（一）严控建设质量。适应农业高质量发展要求，合理规划建设布局，科学设计建设内容，统一组织项目实施。全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和公示制，规范项目变更管理，建立健全定期调度机制、过程巡查检查制度，实现项目精细化管理。严格执行项目规划设计评审和工程建设标准，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

（二）开展质量评价。利用高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测田间基础设施运行情况、高标准农田基础地力变化情况、高标准农田土壤理化性状变化情况。按照《耕地质量等级》（GB/T 33469—2016）国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级评价和变更调查，评价高标准农田粮食产能水平，逐步实现“建设一片、调查一片、评价一片”。

（三）加强社会监督。尊重农民意愿，维护农民权益，保障农民知情权、参与权和监督权。在项目区设立统一规范的公示标牌和标志，及时将项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、立项年度、建设区域、投资规模等信息进行公开，接受社会和群众监督。

- 二、统一上图入库

（一）做好信息报备。农田建设项目应严格执行信息报备制度，及时、全面、准确将各环节信息填报至市级农田建设监测监管平台，纳入市级统一监管。高标准农田建设信息完成情况报备均以每年12月31日前报备完成量为统计口径，信息报备完成情况将纳入相关目标考核。

（二）强化信息共享。落实国务院关于政务信息资源共享管理要求，完善与规划自然资源、生态环境、林业等部门间数据信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互联共享。加强数据挖掘分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

- 三、规范竣工验收

（一）明确验收程序。按照“谁审批、谁验收”的原则，市区两级农业农村部门根据现行农田建设项目管理规定，组织开展项目竣工验收和监督抽查，验收结果逐级上报。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

（二）规范项目归档。县农业农村委员会作为项目档案管理的责任主体，负责项目全过程档案的收集、保管和利用。项目竣工验收后，按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案的收集、整理、组卷、存档工作。

（三）做好工程移交。工程竣工验收合格后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

- 四、加强后续管护

（一）明确管护责任。完善高标准农田建后管护制度，明确地方各级政府相关责任，约定村民委员会的协助管理义务，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则落实管护主体，压实管护责任。鼓励探索以协议的方式，将已建成的高标准农田项目工程设施使用权移交到村或实际经营主体，确保建成的工程设施正常运行。相关基层服务组织要加强对管护主体和管护人员的定期技术指导、服务和监管。

（二）健全管护机制。按照权责明晰、运行有效的原则，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。相关部门要做好灌溉与排水、农田林网、输配电等工程管护的衔接，确保管护机制落实到位。调动村级组织、受益农户、新型农业经营主体和专业管护机构、社会化服务组织等落实高标准农田管护责任的积极性，探索实行“田长制”“田保姆”、项目建管护一体化等方式，形成多元化管护格局。

（三）落实管护资金。建立农田建设项目管护经费合理保障机制。对公益性强的农田基础设施管护，地方各级财政应根据市级需要对工程设施管护经费予以补助。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。探索通过新增耕地指标收益筹措后期管护资金。鼓励开展高标准农田工程设施灾毁保险。

- 五、严格保护利用

（一）强化用途管控。已建成的高标准农田，要及时划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途，确保长期发挥效益。严格耕地占用审批和用途管制，落实“占补平衡”制度，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

（二）加强农田保护。推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，确保可持续利用。对水毁等自然损毁的高标准农田，要纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。抓好土壤培肥改良，开展耕地质量监测，防止地力下降。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、存放到农田。

（三）确保良田粮用。坚持良田粮用原则，积极引导高标准农田、新增耕地重点用于种植粮油和蔬菜。引导作物一年两熟以上的粮食生产功能区至少生产一季粮食，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。积极落实产粮大镇奖励政策，探索建立粮食生产利益补偿机制。及时兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各项补贴政策，引导种粮积极性。

# 第六章  投资与效益分析

- 一、投资分析

根据市级高标准农田规划要求，全县高标准农田建设亩均投资逐步达到3000元以上。其中高标准农田建设新建项目按1500-3000元/亩，高标准农田改造提升项目按照3000-5000元/亩进行投资估算。

- 二、经济效益

建成后，新建高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能100公斤左右、改造提升亩均提高粮食综合产能80公斤左右。高标准农田建成后，耕地质量等级及地力等级明显提高，将达到当地中等以上水平，加上基础设施完善、优质、节水、节能、节肥、节药等其他效益，每亩耕地平均每年增收节支200元以上，促进农民增收效果明显。

- 三、社会效益

增强全县粮食安全保障能力。高标准农田建成后，能够加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，成为旱涝保收、稳产高产的良田。预计到2030年累计新建高标准农田57万亩，改造提升高标准农田14万亩，新增高效节水灌溉面积3万亩，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。推动农业高质量发展。高标准农田建成后，有效促进农业规模化、专业化、标准化生产经营，加快农业新品种、新技术、新装备的推广应用，推动农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级，加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农，助力全面推进乡村振兴战略。保护种粮农民积极性。高标准农田建成后，能够完善农田基础设施，提升耕地质量，改善农业生产条件，提高农业竞争力，调动种粮农民的积极性。

- 四、生态效益

提高水土资源利用效率。高标准农田建成后，有效提高耕地集约节约利用水平，灌溉水有效利用系数可提高2%以上，亩均节水率10%以上，缓解农业发展的水土资源约束，促进农业可持续发展。改善农业生态环境。高标准农田建成后，亩均节药、节肥率均在10%以上，可有效提高农药化肥利用效率、减轻农业面源污染，防治土壤酸化、潜育化和次生盐渍化、水土流失，保持耕地土壤健康，促进农业绿色发展。提升农田生态功能。高标准农田建成后，可增强农田水土保持能力、改善小气候、防风固沙、增加林木蓄积量，优化农村田园景观，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

# 第七章  实施保障措施

- 一、强化组织领导

（一）加强领导机制。坚持和完善党委领导、政府负责的高标准农田建设领导机制，认真落实中央统筹、市负总责、区县抓落实、群众参与的工作机制。强化政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作，切实加强组织领导和基础保障。

（二）落实部门责任。县农业农村委员会要在县级人民政府领导下，逐级落实好建设任务和工作责任，相关部门按照职责分工，主动协作配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。加强建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用，提高在资金使用效益。

（三）强化队伍建设。健全县级农田建设管理和技术服务机构管理职能，充分发挥农田整治机构的研究咨询、政策建议、技术服务和实施监管作用。加大农田整治专业教育和技术培训力度，健全从业人员上岗认证和机构资质认证制度，提升农田建设管理和技术人员业务能力和综合素质。

（四）加强行业管理。建立项目建设资质准入制度，严格从业机构资质审查，提高勘察、设计、施工和监理等相关单位技术力量门槛。设立从业机构诚信档案，推行从业机构信用管理制度，建立中介服务机构准入与退出机制，对严重不诚信单位永久禁止参与高标准农田项目。加强对中介服务机构从业人员的技术培训，促进各类中介机构提高技术服务质量。

- 二、强化规划引领

（一）构建规划体系。县级规划根据市级规划划定的建设空间和下达的建设任务，要将各项建设任务分解落实到地块、明确实施时序安排。

（二）强化规划管控。高标准农田建设规划，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，加强各类规划的统筹管理和系统衔接，符合耕地用途管制规定。综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，发挥规划对资源配置的导向作用，做好高标准农田建设滚动实施和年度投资计划，建立高标准农田建设项目库，为进一步加大高标准农田建设投入提供依据和支撑，确保规划发展目标和各项重点任务顺利完成。

（三）抓好评估督导。建立规划实施督促机制和监测评估体系，加强日常监督指导，规划实施中期采用自评与第三方评估相结合的方式开展评估，对规划目标、建设任务、重点工程的执行情况进行评估分析，客观评价规划实施进展，总结提炼经验做法、剖析实施过程中存在的问题及原因，进一步发挥好规划的引领作用。完善规划实施的民主监督机制，及时公开规划实施相关信息，接受全社会监督。

- 三、强化资金保障

（一）加大财政投入。建立健全农田建设投入稳定增长机制。中央、市、区县财政，承包经营高标准农田的个人和农业生产经营组织共同承担高标准农田建设支出责任。县级要按规定及时落实高标准农田支出责任，优化财政支出结构，将农田建设作为重点事项，根据高标准农田建设任务、标准和成本变化，合理保障财政资金投入。加大土地出让收入对高标准农田建设的支持力度。争取在国家确定的投资标准基础上，进一步加大地方财政投入，提高项目投资标准。

（二）创新投融资模式。发挥政府投入引导和撬动作用，采取投资补助、以奖代补、先建后补、财政贴息等多种方式支持高标准农田建设。县政府有序引导金融和社会资本投入高标准农田建设。在严格规范政府债务管理的同时，鼓励开发性、政策性金融机构结合职能定位和业务范围支持高标准农田建设，引导商业金融机构加大信贷投放力度。完善政银担合作机制，加强与信贷担保等政策衔接。鼓励地方政府在债务限额内发行债券支持符合条件的高标准农田建设。加强国际合作与交流，探索利用国外贷款开展高标准农田建设。

（三）用好新增耕地指标收益。加强高标准农田新增耕地指标核定、交易、跨区域调剂统筹和收益调节分配，拓展高标准农田建设资金投入渠道。高标准农田建设新增耕地指标调剂收益用于高标准农田建设。

（四）统筹整合资金。制定整合资金使用方案，将任务和资金落实到地块，引导各类高标准农田建设资金统筹使用和有序投入，确保完成建设任务。

- 四、加大科技支撑

（一）加强技术创新。针对涉及高标准农田建设、管理、保护全过程的“卡脖子”问题，加强科技研发前瞻布局，加大对农田防灾抗灾减灾能力提升、农田信息化监管等关键技术问题的攻关力度。明确阶段性目标，集成跨学科、跨领域优势力量，加快重点突破，推进科技创新成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

（二）完善创新机制。建立产学研用深度融合的技术创新机制，鼓励农田建设领域内各类创新主体建立创新联盟，建立关键核心技术攻关机制。建设一批长期定位监测点、技术创新中心等科研平台，加大资源开放和数据共享力度，优化科研资金投入机制。

（三）开展科技示范。大力引进和推广高标准农田建设先进实用工程与装备技术，加强农田建设与农机农艺技术的集成与应用。开展生态绿色农田、数字农田和土壤盐碱化、酸化、退化及工程性缺水等专项建设示范，引领相同类型区域高标准农田建设。实施区域化整体建设，在潜力大、基础条件好、积极性高的地区，推进高标准农田示范建设。

- 五、严格监督考核

（一）强化激励考核。建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导。按照粮食安全省长责任制考核要求，进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运用，对完成任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈处罚。

（二）动员群众参与。构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。注重发挥农民群众的主体作用，激发农民及新型农业经营主体等生产经营者参与高标准农田项目规划、建设和管护等方面的积极性、主动性和创造性。

（三）做好风险防控。树立良好作风，强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险。加强对建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用。加强工作指导，对发现的问题及时督促整改。严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法追究有关人员责任。

附表1

奉节县高标准农田建设项目（2021—2030年）建设情况表

单位：亩、万元

| 序号 | 行政区名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 项目类型 | 主要建设内容 | 建设规模 | 可补充耕地面积 | 建设年度 | 投资规模 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央投资 | 市级投资 | 区县投资 | 其他资金 |  |
| 1 | 奉节县 | 奉节县2021年高标准农田建设项目 | 汾河镇东溪村，冯坪乡明堂村，公平镇公平社区、万民村，红土乡大垭村、峰岳村、红土村、降龙村、老屋村，甲高镇龙山社区、烟山村，康乐镇石龙社区，夔门街道百梯社区、长岭社区，石岗乡两河社区、明水村、天星村、田树村，吐祥镇新林村、燕子村、纸坊村，岩湾乡五星村，鱼复街道康宁社区 | 新建 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 55000 | 825 | 2021 | 8250 | 7425 | 825 | 0 | 0 | 石岗-公平镇-红土乡稻油轮作产业高标准农田建设示范区 |
| 2 | 奉节县 | 奉节县2022年高标准农田建设项目 | 安坪镇广营村、海角村、合一村，鹤峰乡招峰村、青杠村，龙桥乡蜀鄂村、阳坝村，太和乡高桥村、石盘村，新民镇李湾村，岩湾乡板仓村、庙坡村、平石村，羊市镇渔灯社区、楼门村、红旗村、万兴村，永乐镇铁甲村、酒溜村、丰收村，云雾乡红椿社区、码头村、屏峰村，竹园镇华吉村、无山村，康坪乡大架村，汾河镇小林村、泉坪村，康乐镇驸马村，朱衣镇白云村、红峡村、黄果社区、蓼叶村、麻林村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 80000 | 1200 | 2022 | 12000 | 10800 | 1200 | 0 | 0 | —— |
| 3 | 奉节县 | 奉节县2023年高标准农田建设项目 | 青龙镇大窝社区、东相村、发祥村、柑坪社区、苟家社区、海坝村、红阳村、黄坪村、康营村、上庄村、覃家村、竹柏村 | 新建 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 330 | 2023 | 4000 | 3600 | 400 | 0 | 0 | 万亩级高标准农田建设重点项目 |
| 4 | 奉节县 | 奉节县2023年高标准农田建设项目（改造提升） | 草堂镇东坡村、柑子社区、龙关村、欧营村、双凤村、天坪村、竹坪村，白帝镇八阵村、庙垭村、坪上村、石庙村，康坪镇奉云村、光辉村、松林村、小湾社区 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 0 | 2023 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 草堂河流域示范项目区 |
| 5 | 奉节县 | 奉节县2024年高标准农田建设项目 | 汾河镇白水社区、保子村、曹家村、大洪村、大坪村、段坪村、花栎村、落阳村、水洞村、天池村、香蕉村，冯坪乡百福村、龙坝村、庙坝社区、南津村、石泉村、皂角村 | 新建 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 354 | 2024 | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 万亩级高标准农田建设重点项目 |
| 6 | 奉节县 | 奉节县2024年高标准农田改造提升示范项目 | 公平镇车家坝社区、大田村、公平社区、红石村、九岭村、沙湾村、太山村、万民村、学堂村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 15000 | 0 | 2024 | 7500 | 6750 | 750 | 0 | 0 | 梅溪河流域示范区 |
| 7 | 奉节县 | 奉节县2025年高标准农田建设项目 | 白帝镇八阵村、大湾村、黄连社区、鸡山村、九盘村、龙井村、庙垭村、前进村、石庙村、香山村、紫阳村 | 新建 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 15000 | 261 | 2025 | 4500 | 4050 | 450 | 0 | 0 | 长江经济示范带 |
| 8 | 奉节县 | 奉节县2025年高标准农田改造提升示范项目 | 公平镇龙王村，红土乡白鹤村、大垭村、红土村、太阳村、下广社区、野茶村，康乐镇李坪村、雪花村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 15000 | 0 | 2025 | 7500 | 6750 | 750 | 0 | 0 | 梅溪河流域示范区 |
| 9 | 奉节县 | 奉节县2026年高标准农田建设项目 | 大树镇大树村、凤仙村、老龙村、梅子村、庙岭社区、上磨村、石堰村、岩仙村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 10000 | 260 | 2026 | 3000 | 2700 | 300 | 0 | 0 | —— |
| 10 | 奉节县 | 奉节县2026年高标准农田改造提升示范项目 | 石岗乡厚坪村、两河村、鹿坡村、民寨村、明水村、四方村、桃李村、天星村，青莲镇白家村、宝塔村、凤凰村、金凤村、金千村、龙王庙社区、水田村、新庙村、新政村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 0 | 2026 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 梅溪河流域示范区 |
| 11 | 奉节县 | 奉节县2027年高标准农田建设项目 | 草堂镇东坡村、林政村、毛坪村、七里社区、石马村、新房村、中梁村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 10000 | 193 | 2027 | 3000 | 2700 | 300 | 0 | 0 | —— |
| 12 | 奉节县 | 奉节县2027年高标准农田改造提升示范项目 | 石岗乡田树村，大树镇槽木村、兰靛村、上磨村，平安乡安子村、茨竹村、和平村、林口村、平安社区、文昌村，竹园镇草坪村、丰竹村、红马村、金狮村、九龙村、龙潭村、亭子村、五龙村、竹园村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 0 | 2027 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 梅溪河流域示范区 |
| 13 | 奉节县 | 奉节县2028年高标准农田建设项目 | 竹园镇百步村、草坪村、岔河村、邓坪村、高治村、建设村、五龙村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 10000 | 232 | 2028 | 3000 | 2700 | 300 | 0 | 0 | —— |
| 14 | 奉节县 | 奉节县2028年高标准农田改造提升示范项目 | 兴隆镇安淌村、川鄂村、方洞村、高坪村、桂花村、荆竹社区、桃源村、新街村、杨店村、友爱村、友谊村，太和乡高桥村、尖山村、金子村、良家村、石板村、石盘村、太和社区、太平村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 20000 | 0 | 2028 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 大溪河流域示范区 |
| 15 | 奉节县 | 奉节县2029年高标准农田建设项目 | 长安土家族乡石罐村、五坝村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 10000 | 177 | 2029 | 3000 | 2700 | 300 | 0 | 0 | —— |
| 16 | 奉节县 | 奉节县2029年高标准农田改造提升示范项目 | 安坪镇广营村、海角社区、合一村、望江村、下坝社区，汾河镇曹家村、大洪村、花栎村、泉坪村、水洞村、香蕉村，鹤峰乡莲花社区、五祖村、长连村、招峰村，甲高镇红龙社区、四湾村、寨沟村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 15000 | 0 | 2029 | 7500 | 6750 | 750 | 0 | 0 | 草堂河-墨溪河流域示范区 |
| 17 | 奉节县 | 奉节县2030年高标准农田建设项目 | 五马镇干洞村、高榜村、杨坪村、樟木村 | 新建 | 县级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 10000 | 210 | 2030 | 3000 | 2700 | 300 | 0 | 0 | —— |
| 18 | 奉节县 | 奉节县2030年高标准农田改造提升示范项目 | 冯坪乡百福村、龙坝村、庙坝社区、南津村、中村村，龙桥土家族乡金龙村、九通村、云雾土家族乡红椿社区、码头村 | 改造提升 | 市级重点 | 田块整治、农田地力提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护等工程 | 15000 | 0.00 | 2030 | 7500 | 6750 | 750 | 0 | 0 | 大溪河流域示范区 |
| 合计 |  |  |  | —— | —— | —— | 380000 | 4041.50 | —— | 118750.00 | 106875.00 | 11875.00 | 0.00 | 0.00 | —— |