| 奉节县生态环境局 奉节县河长办公室 | 文件 |
| --- | --- |

奉节环发〔2020〕22号

奉节县生态环境局 奉节县河长办公室

关于印发奉节县2020年整治污水偷排直排乱排

专项行动方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，河长制成员单位：

为加快建设山清水秀美丽之地，筑牢长江上游生态屏障，县生态环境局、县河长办联合制定了《奉节县2020年整治污水偷排直排乱排专项行动方案》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

奉节县生态环境局         奉节县河长办公室

2020年4月29日

（联系人：县生态环境局，李京晏，联系电话：56550725,15730561688；县河长办，夏滔，联系电话：18182308077）

奉节县2020年整治污水偷排直排乱排

专项行动方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对重庆所作的重要指示批示精神，坚决打好污染防治攻坚战，严惩污水偷排直排乱排等违法行为，依据《重庆市生态环境局  重庆市河长办公室关于印发2020年整治污水偷排直排乱排专项行动方案的通知》（渝环〔2020〕34号）精神，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

深学笃用习近平生态文明思想，坚持问题导向、系统谋划、综合施策，以重点问题、重点企业、重点行业、重点流域为主要对象，以确保污染治理设施正常运行、污水达标排放和改善流域水环境质量为目的，全时段边查边改，建立健全长效监管机制。

二、行动范围

（一）重点整治对象。结合新冠肺炎疫情防控实际，本次专项行动重点检查8个方面：第二轮中央生态环境保护督察反馈涉水问题；长江入河排污口排查整治专项行动发现问题；2019年整治废水偷排偷放专项行动发现问题（附件1）；城市污水处理设施、乡镇污水处理设施和园区污水处理设施；医疗机构（含医院、诊所）废水；洗车场废水；餐饮业废水；国家、市级考核断面水质不达标的，或者水质下降较大的区域。

（二）重点打击行为。本次专项行动重点打击6个方面：通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者不正常运行污染防治设施等逃避监管方式违法排放污水；排放未经消毒处理的医疗废水；无污染治理设施直排、乱排污水；超标排放污水；以逃避监管方式违法排放污水；群众反映强烈、损害群众利益，主观恶意排污，监测数据弄虚作假等严重环境违法犯罪行为。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段（4月3日起）。

各乡镇（街道）、有关单位要充分利用广播、政务微博、政务微信、宣传展板等方式，广泛宣传专项行动工作目标、整治范围、打击重点等，营造良好社会舆论氛围。

（二）全面实施阶段（4月7日—12月7日）。

县级有关部门组织人员，对监管范围内污水偷排直排乱排问题进行全面排查，对2019年发现问题开展“回头看”，建立问题台账。按照边查边改原则，分类梳理问题，依法督促违法排污单位立即整改。不能立即整改到位的，在停止排污的前提下，制定整改措施，明确整改时限。确因问题严重，污染物排放达标无望的，依法责令关停。对污水处理设施、管网等环境基础设施不完善的，要着力补齐环境基础设施短板，实现污水应收尽收。

（三）巩固提高阶段（12月7日—12月31日）。

各乡镇（街道）、有关单位要建立长效监管机制，巩固提高专项整治成果，保持高压态势，防止问题反弹。

四、任务分工

各乡镇（街道）是专项行动的责任主体，要与县级有关部门形成合力，做好辖区内污水偷排直排乱排的摸排、查处、督促整改工作。

县生态环境局：负责对奉节县2020年整治污水偷排直排乱排专项行动实施统一调度。联合相关单位查处工业企业、污水集中处理设施和医疗机构的污水偷排直排乱排违法行为。

县河长办：负责统筹污水偷排直排乱排专项行动，定期梳理汇总进展情况，上报县委督查办；督促各级河长把发现、督办河流污水偷排直排乱排问题作为河长履职的重要任务，确保第一时间发现和及时交办处置。

县经济信息委：负责督促指导工业企业、工业园区污水集中处理设施运营单位落实生态环境主体责任。

县公安局：负责依法及时查处生态环境、住房城乡等部门移送的涉嫌污水偷排直排乱排行为行政拘留或犯罪案件。

县住房城乡建委：负责加快城市污水集中处理管网建设；严格落实排水许可管理制度，查处城镇排水与污水处理设施覆盖范围内排水户私搭乱接或偷排乱排等违法行为；查处城镇排水与污水处理设施覆盖范围内医疗、餐饮、建筑等排水户未取得污水排入排水管网许可而擅自向城镇排水设施排放污水的、污水处理排放标准未达到国家规定标准的违法行为。

县城管局：负责查处向城市街面上乱倒城市生活污水的违法行为。

县交通局：负责查处长江支流船舶污水偷排直排乱排违法行为；督促指导长江支流船舶落实生态环境主体责任。

县农业农村委：负责查处渔业船舶污水偷排直排乱排违法行为；依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；督促指导畜禽养殖场（小区）和养殖专业户、渔业船舶落实生态环境主体责任。

县卫生健康委：负责督促指导医疗机构落实生态环境主体责任。

县市场监管局：负责依法查处偷排直排乱排污水相关市场主体的无照经营行为；建立并执行餐饮服务环保联合监管协作机制，依法注销因违反环境保护法律法规被相关部门责令关闭的餐饮经营者的食品经营许可。

重庆奉节海事处：负责查处长江干流船舶污水偷排直排乱排违法行为；督促指导长江干流船舶落实生态环境主体责任。

其他县级相关部门根据职能职责和问题清单（附件1）督促指导本行业单位落实生态环境主体责任，依法督促违法排污单位完成整改。

五、工作要求

（一）高度重视，全面摸排。

各乡镇（街道）、有关责任单位务必高度重视，进一步提高政治站位。严格按照责任分工要求，各职能部门会同乡镇（街道）立即组织精干力量对涉及本部门、本行业内的8大重点检查对象进行逐级排查，建立问题清单和整改台账。县生态环境局、县河长办公室根据工作开展实际情况，适时组织召开部门联席会议协调解决专项行动期间存在的主要问题或困难。

（二）明确责任，全面整治。

全县各级河长在巡查河库时，要全流域查看是否存在污水偷排、直排、乱排行为，并建立巡河问题清单，及时协调有关单位立即整改。各有关责任单位要按照“一河一策”实施要求，根据排查情况，分类梳理，依法督促违法排污单位整改。

（三）严格执法，巩固提升。

各乡镇（街道）和有关责任单位要集中力量严厉查处、打击污水偷排、直排、乱排行为，做到发现一起，查处一起，整治一起。把防范整治污水偷排、直排、乱排摆在突出位置，强化各行业的自查暗访，依法严厉打击污水偷排、直排、乱排违法行为。各有关责任单位要总结去年整治污水偷排偷放行为、整治梅溪河流域污水偷排直排乱排等专项行动工作经验，建立健全长效监管机制，保持打击污水偷排、直排、乱排行为高压态势，防止问题反弹。对企业主观故意实施偷排、直排、乱排的，按照相关法律法规依法严厉查处；对因污水处理设施、管网等基础设施建设滞后导致污水直排的，要明确时间表、路线图，实施限期整改。

（四）强化调度，有序推进。

县级各有关单位根据分工，每周一报送周报表和检查视频（含重点问题点位视频和整改视频，每个视频附30字以上说明，说明包含要素：点位名称、排放类型、排放去向、监测数据（如有）、影响范围）；每月20日前报送问题点位台账；12月7日前，报送年度工作总结。以上材料需请单位负责人审核后发送至邮箱：1640319801@qq.com。县河长办每周将专项行动开展信息录入重庆市河长制管理信息系统。

（五）强化督查，确保实效。

各有关责任单位要充分利用横幅、液晶显示屏、短信、政务微信等方式强化宣传引导，广泛宣传污水偷排直排乱排行为的危害、防治措施及法律责任，对查处的典型问题及时进行曝光，形成对违法行为的有效震慑。充分发挥各级河长和广大群众的作用，推动多层次、常态化监督，营造共同参与水污染防治的社会舆论氛围。对虚报瞒报问题、工作推动不力的，依法严肃追究相关单位及人员责任。要全力确保专项整治行动有序推进，取得实效，为打好污染防治攻坚战、加快建设山清水秀美丽之地提供有力支撑。

附件

2019年整治废水偷排偷放专项行动发现问题

| 序号 | 问题点位 | 问题类型 | 污水偷排偷放问题具体情况 | 具体整改措施 | 整改责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石加工场（郑昌平） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 依法关停 | 生态环境部门 |
| 2 | 碎石加工场（游华平） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 依法关停 | 生态环境部门 |
| 3 | 碎石加工场（唐义权） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 依法关停 | 生态环境部门 |
| 4 | 奉节县夔瑞商务信息咨询有限公司 | 工业企业问题 | 污水偷排 | 依法关停 | 生态环境部门 |
| 5 | 奉节县发源工程设备有限责任公司 | 工业企业问题 | 废水直排 | 责令停止经营，依法征迁 | 交通部门 |
| 6 | 朱衣镇双碾村集中居住点 | 生活污水问题 | 废水直排 | 配套建设污水处理设施 | 县住房城乡建委 |
| 7 | 碎石加工场（龙宗伟） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 立案查处 | 生态环境部门 |
| 8 | 碎石加工场（冯建） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 立案查处 | 生态环境部门 |
| 9 | 碎石加工场（向平） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 立案查处 | 生态环境部门 |
| 10 | 碎石加工场（李金朋） | 工业企业问题 | 污水偷排 | 立案查处 | 生态环境部门 |
| 11 | 永盛111 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 12 | 宁腾938 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 13 | 江顺达6 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 14 | 南海568 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 15 | 全诚266 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 16 | 江顺达6 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 17 | 豫鑫裕15336 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 18 | 祥龙866 | 船舶污水问题 | 擅自闲置船舶防污染设备 | 加强船舶污染防治设施的日常运行、维护、管理 | 海事部门 |
| 19 | 彭启秀 | 生活污水问题 | 废水散排 | 接入市政污水管网 | 县住房城乡建委 |
| 20 | 刘明清 | 生活污水问题 | 废水散排 | 接入市政污水管网 | 县住房城乡建委 |
| 21 | 金盆物流码头硬化场地配建的水泥搅拌点 | 工业企业问题 | 废水直排 | 责令整改 | 交通部门 |
| 22 | 黄芒沟石灰石开采有限公司 | 工业企业问题 | 废水直排 | 完善污染防治设施 | 生态环境部门 |
| 23 | 彭孝华碎石场 | 工业企业问题 | 废水直排 | 立案查处 | 生态环境部门 |

奉节县生态环境局办公室                      2020年4月30日印发