附件3

奉节县住房和城乡建设委员会城市维护费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达资金300万元，资金文件号为：奉节财建[2021]46号。资金已经全部到位，用于2021年城市维护。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 预算资金300万元已经全部到位，用于2021年城市维护。

- 项目资金执行情况分析。

- 用于2021年城市维护，专款专用。

- 项目资金管理情况分析。

- 严格执行资金管理使用要求，确保资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2021年城市维护费绩效目标任务指标为清掏管网≥25公里，更换维护雨篦子≥110个，更换维护井盖≥78个，实际完成清掏管网25公里，更换维护雨篦子110个，更换维护井盖78个，全面完成年初绩效目标。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年城市维护费绩效目标任务指标为清掏管网≥25公里，更换维护雨篦子≥110个，更换维护井盖≥78个，实际完成清掏管网25公里，更换维护雨篦子110个，更换维护井盖78个。

（2）质量指标。按照标准对井盖、雨篦子质量进行验收检验，质量合格率应达到100%。实际井盖、雨篦子质量合格率为100%。

（3）时效指标。下达派遣单2天之内完成，按时完成率应达到100%，实际下达派遣单按时完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。长期保持排水与污水处理设施设备有效运行，确保人民生活安全有保障。实际为确保了2021年我县雨水与污水处理设施设备的有效运行，确保了人民生活安全有保障。

（2）可持续目标。井盖、雨篦子使用年限应≥1年，实际情况为使用年限均≥1年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度应≥95%，实际情况为受益群众满意度为98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位绩效自评结果将用于第二年对城市维护费的申请情况。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年5月20日