**羊市镇地质灾害防治金土工程搬迁避让项目资金支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。根据奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效评价工作的通知（奉节财绩〔2023〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年金土地搬迁项目资金16.5万元，全部用于羊市镇实施2022年地质灾害防治金土工程搬迁避让项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，至今资金一直未到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

地质灾害防治金土工程搬迁避让项目已经于2022年完成。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对羊市镇内地址灾害威胁的3户11人进行搬迁，目前已经全部竣工搬迁入住。

（2）质量指标。验收合格100%。

（3）时效指标。当年完成计划。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。保障滑坡影响区群众生命财产安全，滑坡影响区安全隐患排除。

3.满意度指标完成情况分析。

金土搬迁影响区域群众满意度，满意度达到100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为良。

附件：项目支出预算绩效目标自评表