奉节县经济和信息化委员会

2023年集约化搬迁项目绩效评价报告

县财政局：

按照奉节县财政局《奉节县财政局关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕2号）要求，我委对2023年集约化搬迁项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施依据：根据重庆市人民政府办公厅《关于加强全市信息化系统集约化建设管理的通知》（渝府办发[2014]175号）、重庆市经信委、重庆市财政局《关于重庆市信息化系统集约化迁移工作实施细则》（渝经信发〔2015〕45号）要求，各区县政府政务部门及具有审批职能事业单位必须在2016年6月底前，完成非涉密信息系统搬迁至重庆市两江云计算产业园数据中心工作。

县经济信息委牵头于2016年10月31日完成了我县信息化系统集约化迁移工作（服务器全部迁移到重庆水土两江云计算数据中心机房）。后根据《第十六届县政府第59次常务会会议纪要》（奉节府纪[2016]30号）要求，将信息化系统集约化迁移经费相关事宜，按程序办理，网络服务费每年纳入财政预算。

2.资金计划：根据《第十六届县政府第59次常务会会议纪要》（奉节府纪[2016]30号）要求及签订的合同规定，网络服务费每年纳入财政预算50万元。

3.项目预算完成情况：我县网络服务费分两个部分共50元/年。一是与浪潮云信息技术股份公司签订机柜租赁服务费用11.79万元/年；二是与中国联通奉节分公司签订数据专线38.21万元，共计50万元/年。

（二）项目绩效目标

财政下达预算资金50万元，用于完成云信息化系统集约化建设管理涉及全县除涉密信息外的所有信息系统共29个单位有信息化系统集约化搬迁相关内容，其中涉及22个单位网站，乡镇集群网站，9个部门27个重要业务应用系统，共计42台物理设备（服务器）。有效解决了各部门单位信息化应用系统数据存储、处理、灾备等应用，解决了信息资源碎片化、孤岛化及条块分割问题，降低了综合成本，提高了信息资源整合和应用的集约化水平。

（三）绩效目标完成情况

实际拨付50万元。分别是：浪潮云信息技术股份公司签订机柜租赁服务费用11.79万元；中国联通奉节分公司数据专线38.21万元，合计50万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1.通过对集约化搬迁项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2.促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目实施单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，以提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

针对项目情况，从产出、效益、满意度、资金使用四大方面拟定绩效评价指标，设定8个二级指标、8个三级指标，其中产出指标6个50分、效益指标1个30分，满意度指标10分、资金使用指标10份，合计100分。

3.绩效评价方法

根据项目的实际情况，采取比较法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价标准

（1）奉节县财政局《奉节县财政局关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕2号）

（2）重庆市人民政府办公厅《关于加强全市信息化系统集约化建设管理的通知》（渝府办发[2014]175号）

（3）重庆市经信委、重庆市财政局《关于重庆市信息化系统集约化迁移工作实施细则》（渝经信发〔2015〕45号）

（4）奉节县《第十六届县政府第59次常务会会议纪要》（奉节府纪[2016]30号）

（三）绩效评价工作过程

1、前期调查、制定工作方案阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，编制绩效评价方案，拟定评价的总体时间安排、方法及步骤。

（2）组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价实施阶段，在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

①核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、电话回访调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价工作主要包括：

①检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

②检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

③检查项目的质量：项目内容是否达到标准或验收合格。

④检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量、完成情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑤检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

⑥检查项目资金核算是否按有关会计制度执行，核算是否清晰、资金是否专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑦检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

（4）结合检查情况，设置问卷调查，进行项目的满意度调查。

（5）综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（6）评价实施具体程序

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，评价组撰写评价报告。

3、第三阶段：报告撰写阶段

（1）对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

（2）形成项目绩效综合评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金预算情况分析

根据根据《第十六届县政府第59次常务会会议纪要》（奉节府纪[2016]30号）要求及签订的合同规定，网络服务费每年纳入财政预算50万元。云信息化系统集约化建设管理涉及全县除涉密信息外的所有信息系统共29个单位有信息化系统集约化搬迁相关内容，其中涉及22个单位网站，乡镇集群网站，9个部门27个重要业务应用系统，共计42台物理设备（服务器）。有效解决了各部门单位信息化应用系统数据存储、处理、灾备等应用，解决了信息资源碎片化、孤岛化及条块分割问题，降低了综合成本，提高了信息资源整合和应用的集约化水平。

2、项目资金到位情况分析

预算资金50万元，已全部到位。

3、项目资金执行情况分析。

集约化搬迁项目总预算50元。主要用于浪潮云信息技术股份公司签订机柜租赁服务费用11.79万元；中国联通奉节分公司服务费38.21万元，合计50万元。

4、项目资金管理情况分析

项目资金实行了专户存储、专账核算、专人管理、封闭运行的管理模式，健全了财务机构，制定了管理制度，严格按照财政部会计制度建账、核算。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

物理设备100台，实际完成比率为100%；数据专线4条，实际完成比率为100%；接入宽带20条，实际完成比率为100%。

评价得分24分。

（2）质量指标

集约化搬迁项目质量合格率100%；搬迁完成率100%；。

评价得分20分。

（3）时效指标

资金拨付均严格按照规定及时进行拨付，按时拨付率100%。

评价得分6分。

2.效益指标完成情况分析

社会效益

通过实施集约化搬迁项目以来，各单位OA系统得到很好保障，信息畅通。

评价得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

本次满意度调查采用电话调查的方式，本项目调查对象满意度为98%。

评价得分9.5分。

4.资金使用率100%，评价得分10分。

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，本项目绩效评价得分是：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标9.5分，资金使用情况10分，总绩效得分99.5分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标完成较好，项目已全部完成。

下一步我委将根据实际情况对资金进行申报，如有闲置资金尽快返回奉节县财政局。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我单位项目主管部门适时对绩效评价结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效评价结果将作为以后年度项目经费支持的重要依据。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

奉节县经济和信息化委员会

2024年8月13日