**奉节县林业局**

**2020年度国有贫困林场建设项目绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕60号下达我局国有贫困林场建设项目资金75万元，专项用于我县国有贫困林场基础设施建设。

2.绩效目标情况。

根据奉节财农〔2020〕 60号下达的绩效目标，要求加强国有林场基础设施建设，改善林区生产生活条件，有效提升森林管护能力，实现国有林场与周边农村协同发展，共同脱贫。

二、绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至目前，资金共到位75万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年由奉节县林业局采取竞争性比选的方式确定专业施工队施工，截至目前，已兑现资金75万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合我局工程项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年度国有贫困林场建设项目下达资金75万元 ，到位资金75万元，加强了国有林场基础设施建设力度，为改善林区生产生活创造了条件，有效的提升了森林管护能力，实现国有林场与周边农村协同发展、共同脱贫。项目没有超出预算，预期目标已完成，项目的实施，为职工安心工作，保护森林资源提供了强有力的保障，取得了较好的社会效果。

1. 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县国有贫困林场建设 | | | | | **项目负责人** | | 刘勇 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | 奉节县林场 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 75 | | | 75 | 5分 | 100% | | 5分 | |
| 其中：财政拨款 | | 75 | | | 75 | 5分 | 100% | | 5分 | |
| 其他资金 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 加强国有林场基础设施建设，改善林区生产生活条件，有效提升森林管护能力，实现国有林场与周边农村协同发展，共同脱贫。 | | | | | | 选聘林区内建卡贫困户10名为国有林区2020年度生态护林员；新民管护站水塔10立方米；鹞子岩管护站配变增容及线路改造；智慧林业建设智能巡护系统建设。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（60分） | 预期使用人数（名） | | 10 | ≧10 | | 10 | | 10 | |  |
| 建设面积（立方米） | | 10 | ≧10 | | 10 | | 10 | |  |
| 硬件采购数量（套） | | 5 | 12 | | 12 | | 5 | |  |
| 设备购置数量（套） | | 5 | 40 | | 40 | | 5 | |  |
| 线路改造长度（千米） | | 10 | ≧1 | | 1 | | 10 | |  |
| 软件采购数量 | | 10 | 1 | | 1 | | 10 | |  |
| 质量指标（15分） | 验收合格率 | | 10 | 95% | | 100% | | 10 | |  |
| 质量验收合格率 | | 5 | 95% | | 100% | | 5 | |  |
| 时效指标（5分） | 按时完成率 | | 5 | ≥95% | | ≥95% | | 5 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 硬件软件设备利用情况 | | 10分 | ≥95% | | ≥95% | | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 使用者满意度 | | 10分 | ≥95% | | ≥95% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  | |  |  | |  | | 100 | |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人：李剑平 2021年5月26日 | | | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林场

2021年5月26日