**双凤村乡村旅游发展项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]203号下达210万元，实施羊耳山登山步道长度2.514公里，按照石板梯道路面，梯道两边做护栏。，受益人口满意度达89%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节农发〔2020〕83号下达双凤村乡村旅游发展项目62万元，实施羊耳山登山步道长度2.514公里，按照石板梯道路面，梯道两边做护栏。受益人口满意度达89%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位210万元。

2.项目资金执行160万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金210万元，现已拨付160万元。现已完成全部建设内容，正在项目审计中，受益人口满意度达89%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，实施羊耳山登山步道长度2.514公里，按照石板梯道路面，梯道两边做护栏。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率1000%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受益建档立卡贫困人口户数10户，户均增收3000元。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到89%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日