**2020年草堂镇双凤村夔草产业提升**

**建设项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]55号下达30万元；新建蔬菜分选车间400平方米，框架结构，每层200平方米，24砖墙，机制琉璃瓦盖顶，C20混凝土硬化地坪厚10cm，水磨石地面；新建加工晒坝500平方米，C20混凝土硬化地面厚15cm;砖砌院墙80米。围墙高2米，18砖砌，墙顶机制琉璃瓦造型，内外粉刷外墙涂料；购买自动薯类清洗机1台、薯类削皮机1台、自动切片机1台等加工机械；申请发明专利1个，受益人口满意度达89%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节农发〔2020〕41号下达草堂镇，新建蔬菜分选车间400平方米，框架结构，每层200平方米，24砖墙，机制琉璃瓦盖顶，C20混凝土硬化地坪厚10cm，水磨石地面；新建加工晒坝500平方米，C20混凝土硬化地面厚15cm;砖砌院墙80米。围墙高2米，18砖砌，墙顶机制琉璃瓦造型，内外粉刷外墙涂料；购买自动薯类清洗机1台、薯类削皮机1台、自动切片机1台等加工机械；申请发明专利1个，受益人口满意度达89%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位30万元。

2.项目资金执行24万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金30万元，现已拨付24万元。拨付施工方24万元，现已完成全部建设内容，正在项目审计中，受益人口满意度达89%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，，新建蔬菜分选车间400平方米，框架结构，每层200平方米，24砖墙，机制琉璃瓦盖顶，C20混凝土硬化地坪厚10cm，水磨石地面；新建加工晒坝500平方米，C20混凝土硬化地面厚15cm;砖砌院墙80米。围墙高2米，18砖砌，墙顶机制琉璃瓦造型，内外粉刷外墙涂料；购买自动薯类清洗机1台、薯类削皮机1台、自动切片机1台等加工机械；申请发明专利1个。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，受益群众17户56人，户均增收1480元，提供就业岗位11个。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到89%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日