汾河镇人民政府

关于黄桃小镇基础设施建设项目绩效的

自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2021]83号文件给汾河镇下达资金计划300万元。绩效目标为：带动贫困户10人以上，贫困户人均年收入增加达到800元以上。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金300万元，当年全部到位138万元。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于排洪沟整治770米；新修M7.5J浆砌块石石坎13条共4567米。项目资金专款专用，现已拨付138万元给奉节县汾河镇人民政府。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

黄桃小镇基础设施建设项目，带动贫困户10人以上，贫困户人均年收入增加达到800元以上。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

该资金用于排洪沟整治770米；新修M7.5J浆砌块石石坎13条共4567米。带动贫困户10人以上，贫困户人均年收入增加达到800元以上。

（2）质量指标。

项目质量验收合格率100%

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

带动贫困户10人以上，贫困户人均年收入增加达到800元以上。

- 生态效益。

- 项目建设长期保护生态，促进绿色发展。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为90%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县汾河镇人民政府

2022年5月31日