青龙镇大窝社区乡村旅游示范点自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节财农〔2020〕202号文件要求，给青龙镇下达了180万元用于大窝社区乡村旅游示范点项目建设，项目拟在大窝社区新建景观沟渠700m，景观步道920m，步道护栏410m,星级厕所50㎡，观景梯道60m,丛林穿越工程300m,吊桥25m,摩天筒梯高22m,茅草长廊31m，悬空观景平台17m,实木休闲六方亭2座，新购冷水鱼苗225400尾，种植景观紫薇树苗1.2万株。总计划资金360万元，其中财政补助180万元，崎洋农业开发有限公司自筹180万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

自县级下文后，全镇所有资金都已到位，且按项目要求和进度全部落实到位。

2.项目资金执行情况分析

青龙镇大窝社区乡村旅游示范点项目共投资360万元，包括财政拨款180万元与公司自筹180万元已全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析

本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

青龙镇大窝社区乡村旅游示范点项目已于2020年6月完成建设任务，并通过县验收。新建景观沟渠700m，景观步道920m，步道护栏410m,观景梯道60m,丛林穿越工程300m,吊桥25m,摩天筒梯高22m,茅草长廊31m，悬空观景平台17m,星级厕所50㎡，实木休闲六方亭2座，新购冷水鱼苗225400尾，种植景观紫薇树苗1.2万株。

2.效益指标完成情况分析

青龙镇大窝社区乡村旅游示范点项目带动贫困户稳定务工5人，临时用工2人，人均增收0.5万元。带动一般农户发展农家乐9户，其中贫困户有4户，人均增收0.5万元。同时完善了旅游基础设施建设，提高了乡村旅游的知名度。

3.满意度指标完成情况分析

青龙镇人民政府按照财政拨款要求，及时开展项目，完成验收。带动了当地农户增收，完善了乡村旅游建设，提高了青龙形象，群众对项目实施满意度达100%。项目经济效益和社会效益明显，达到了预期效果。