永乐镇人民政府

关于2023年永乐镇长凼村产业提质增效建设项目绩效的自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2022〕272号文件给永乐镇下达资金计划50万元。绩效目标为：带动受益户101人，其中脱贫户15人。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022年度，根据《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），县财政下达永乐镇长凼村产业提质增效建设项目资金50万元。绩效目标为：带动脱贫户15人以上，脱贫户人均年收入增收500元以上。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金50万元，全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于：污水管网整治1公里，配水管道DN40-1.25MPa PE管道1.5公里，DN32-1.25MPa PE管道400米，葡萄苗木改良22亩。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

永乐镇长凼村产业提质增效建设项目，带动脱贫户15人以上，脱贫户人均年收入增收500元以上。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成以下建设任务修建污水管网948米，铺设配水管道DN40-1.25MPa PE管道920米，DN32-1.25MPa PE管道750米，葡萄苗木改良22.2亩。

（2）质量指标。

项目质量验收合格率100%

（3）时效指标。

项目完工及时率95%。

2.效益指标完成情况分析。

带动脱贫户15人以上，脱贫户人均年收入增收500元以上。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥95%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县永乐镇人民政府

2023年6月7日