奉节县永乐镇幺店等村提水引水工程

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况：奉节财农〔2022〕232号文件下达永乐镇幺店等村提水引水80万元资金计划，为财政全额拨款，目标为：为幺店社区、陈家社区、长凼村、铁甲村建中转池、蓄水池等。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2023年收到永乐镇幺店等村提水引水工程款40万元用款计划；2023年支付永乐镇幺店等村提水引水工程款及相关二类费用35.39万元；

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况：完成幺店社区、陈家社区、长凼村、铁甲村建中转池、蓄水池等建设。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- 数量指标：为四个村（社区）新建2座取水池、2座中转池，安装1885米PE管道，自评得分30分。

- 质量指标：经验收，合格率100%，自评得分10分。

- （3）时效指标：按合同约定按时开工、完工，自评得分10分。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标：保障四个村（社区）至少1180农户饮水，自评得分20分。

（2）可持续影响指标：要是不发生不可抗力因素的话，可使用15年以上，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况：

- 经过调查，幺店等4村（社区）受益农户满意度调为95%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98.85分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年3月20日