永乐镇大坝村脐橙采摘园道路硬化项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况：奉节财农〔2022〕272号文件下达永乐镇大坝村脐橙采摘园道路硬化项目资金计划50万元万元，为全额财政拨款资金。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

2022年财政局拨付20.13万元。依规定程序，2022年支付项目资金19.34万元。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：完成955米道路改造，自评得分20分。

- 质量指标：工程验收合格率为100%，自评得分15分。

- 时效指标：工程按时完成，自评得分15分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- （1）社会效益指标：方便675名农户出行，改善居民生活环境，自评得分20分。

（2）可持续影响指标：工程使用年限10年，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

通过走访调查，该项目受益人口实际满意度为95%，自评得分10分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 导致该项目绩效偏离的原因主要是扣了质保金，待质保

- 期满，我镇再将质保金付给施工方。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.61分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年3月28日