奉节县永乐镇大坝村脐橙采摘园道路硬化项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕233号文件下达永乐镇大坝村脐橙采摘园道路硬化资金150.00万元，为全额财政拨款资金，目标为：对大坝村脐橙采摘园采用沥青改造道路长955m，其中路基宽5.5米长802m，路基宽6.5米长153m。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县农业农村委安排分配，根据各乡镇实际需要分解资金，我镇共分配资金150.00万元，目标为：对大坝村脐橙采摘园采用沥青改造道路长955m，其中路基宽5.5米长802m，路基宽6.5米长153m。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

奉节县永乐镇大坝村脐橙采摘园道路硬化项目资金150万元；沥青改造道路长955m，其中路基宽5.5米长802m，路基宽6.5米长153m。使用资金150万元。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 此项目对大坝村脐橙采摘园进行沥青改造道路长955m，其中路基宽5.5米长802m，路基宽6.5米长153m，绩效目标已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：目标设定对大坝村脐橙采摘园进行沥青改造道路长955m，其中路基宽5.5米长802m，路基宽6.5米长153m，目标分值20分。实际上改造已完成，自评得分20分。

（2）质量指标：目标设定为工程验收合格率100%，目标分值10分。实际工程验收合格率100%，自评得分10分。

（3）时效指标：目标设定为按时完成率100%，目标分值10分。实际工程在约定的实际完成任务，资金拨付到位，自评得分10分。

（4）成本指标：目标设定建设成本150万元，目标分值10分。实际财政拨款10万元，已全部拨付到位，自评分值10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分28.3分，具体完成情况分析如下

（1）经济效益指标：目标设定带动农民增收0.3万元/人，目标分值10分。由于项目申报较晚，农民在2021年没有享受到此项目带来的益处，出行还是有些不方便，没有达到预期目标，当年仅增收0.25万元，自评得分8.3分。

（2）社会效益：目标设定明显改善村民出行，设定分值10分。由于道路硬化，村民出行明显改善，自评得分10分。

（3）可持续影响：目标设定工程使用年限达到10年，目标分值10分。实际上在没有外力破坏的因素下，工程使用年限可达10年，自评得分10分。

3.满意度指标：

满意度指标设定分值为10分，自评得分10分。对参与群众进行走访调查，他们的满意度较高，达到96%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总的来说，我镇这一项目给群众带来了实际好处，方便了他们的出行。但是由于该项目申报立项、实施时间较晚，在当年没有让群众感受到便利，使他们的收入增加没有达到既定目标。接下来，我镇将更好致力于基础设施建设，争取做到公路到家门，公路到产业。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98.3分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日