永乐镇长凼村长夔农产品产地仓储保鲜

冷链设施建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕232号下达永乐镇项目资金20.00万元，为全额财政拨款资金，目标为长凼村长夔农产品产地仓储保鲜冷链设施建设(建设机械冷库-90吨（360立方）)。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。资金由县农业农村委安排分配，根据各乡镇实际需要分

- 解资金，我镇分配资金20.00万元，目标为长凼村长夔农产品产地仓储保鲜冷链设施建设机械冷库-90吨（360立方）。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况与使用情况分析

长凼村长夔农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金20.00万元，2021年全部到位。依规定程序，2021年支付机械冷库-90吨（360立方）建设资金20.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 该项目用于为奉节县长夔水产养殖专业合作社建设机械冷库-90吨（360立方），已于2021年完工并验收合格，资金拨付到位。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：目标设定建立1个拥有360立方米库容、冷藏90吨农产品的保鲜冷链，目标分值24分。验收合格，自评得分24分。

（2）质量指标：目标设定工程验收合格率100%，目标分值8分，实际验收合格，自评得分8分。

（3）时效指标：目标设定按时完成率100%，目标分值10分，实际在合同期限内完工，自评得分10分。

（4）成本指标：目标设定建设成本20万元，目标分值8分，实际财政拨款20万元，自评得分8分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分28.3分，具体情况分析如下：

（1）经济效益指标：目标设定带动农民至少增收0.3万元，目标分值15分，实际上由于年底才竣工，新建设施在2021年没有投入使用，带动农民增收0.25万元，没有达到目标，自评得分13.3分。

（2）可持续影响指标：目标设定持续使用时间为5年，目标分值15分，在没有外力因素影响下，该工程可使用5年时间，自评得分15分。

3.满意度指标：

目标设定参与群众满意度≥95%，目标分值10分，通过抽取参与群众进行调查，发现群众对此项目的满意度较高，满意度达到95%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总的来说，我镇在此次项目的目标完成情况较好，由于该项目年底才竣工，新建设施在2021年没有投入使用，2021年整体经济行情不好，带动农民增收0.25万元，没有达到目标。接下来，我镇将与该合作社负责人多方面联系，有政策优惠及时帮助办理，帮助该合作社发展，以更好的带动农牧民增收。

四、绩效自评结果情况和公开情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98.3分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日