永乐镇应急供水保障工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕319号文件下达了永乐镇应急供水保障工程资金10.00万元，为财政全额拨款，目标为整修丰收村大风垭至乌云顶沿线管道DN40镀锌钢管2800m；送水约500方。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县水利局安排分配，根据各乡镇实际情况分解资金，我镇共分配资金10.00万元，目标为永乐镇应急供水保障工程资金，具体内容为整修丰收村大风垭至乌云顶沿线管道DN40镀锌钢管2800m；送水约500方。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况与支出情况分析

永乐镇应急供水保障工程资金10.00万元，2021年全部到位，2021年整修丰收村大风垭至乌云顶沿线管道DN40镀锌钢管2800m；送水约500方，支付资金10.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、无截留行为，资金拨付及时且流程合规，用于永乐镇应急供水保障工程。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 该项目实际整修丰收村大风垭至乌云顶沿线管道DN40镀锌钢管2800m；送水约500方。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

（1）数量指标：目标设定整修丰收村大风垭至乌云顶沿线管道DN40镀锌钢管2800m；送水约500方，目标分值20分。实际按目标完成，自评得分20分。

（2）质量指标；目标设定工程验收合格率100%，目标分值10分。实际工程验收合格率100%，自评得分10分。

（3）时效指标：目标设定按时完成率100%，目标分值10分。实际工程在约定的期限内完工，自评得分10分。

（4）成本指标：目标设定建设成本10万元，目标分值10分。实际按10万建设成本拨付资金，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值30分，自评得分28.13分，具体分析情况如下：

（1）社会效益指标：目标设定为安全饮水人数≥55人，目标分值15分。由于有的常年在外务工，无法享受到这一项目带来的好处，实际安全饮水人数为105人，自评得分13.13分。

（2）可持续影响指标：目标设定工程使用年限达到10年，目标分值10分。实际可使用年限为10年，自评得分10分。

3.满意度指标：目标设定参与群众满意度达到95%，目标分值10分。经过走访附近居民，他们的满意度达到96%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体来说，我镇2021应急供水保障工程落实准确到位，

- 但由于有的常年在外务工，无法受益于该项目，导致偏离绩效目标。接下来，我镇将继续致力于解决居民安全饮水问题，使家家户户都能喝上放心水。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98.13分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日