永乐镇2020年灾后重建项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财建〔2021〕7号文件下达永乐镇项目资金14.50万元，为全额财政拨款资金，目标为解决2020年度永乐镇因灾倒房或房屋受损补助资金。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县应急局安排分配，根据各乡镇实际房屋受损程度分解资金，我镇共分配资金14.50万元，目标为解决2020年度永乐镇因灾倒房或房屋受损补助资金。2021年共重建房屋4户，修缮严重受损房屋4户，修缮一般受损房屋6户。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金14.50万元，2021年1月全部到位。因为1户未进行重建，1户未进行修缮，依规定程序，2021年1月月支付项目资金12.90万元，结余1.6万元。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规，让受损群众及时对房屋进行重建或修缮。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建项目，共重建房屋4户，修缮严重受损房屋4户，修缮一般受损房屋6户，发放资金12.90万元，保障了受灾群众的住房安全。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分43.8分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：

- 目标设定倒房重建户数5户，设定分值为8分，因为1户未重建，自评得分6.4分。

目标设定修缮严重受损房屋5户，设定分值为8分，因为1户未修缮，自评得分6.4分。

目标设定一般受损房屋修缮6户，设定分值为8分，全部完成修缮，自评得分8分。

- 质量指标：本项目救助对象为因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房的家庭，救助对象准确率为100%，自评得分8分。

- 时效指标：

- 目标设定为重建或修缮完工率100%，设定分值为9分，

- 但由于1户未重建1户未修缮，故此项目的完工率为88%，自评分数为8分。

- 目标设定为补助资金发放及时率100%，设定分值为9分，我镇在收到项目资金后，第一时间将验收合格的房屋补助资金按相关的规定，准确的发放到救助对象手中，自评得分9分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分29.7分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：

- 房屋竣工修缮入住率为100%，自评得分10分。

通过走访了解，知道因洪涝灾害倒塌和严重损坏的民房可以救助的知晓率为97%，自评得分9.7分。

- 可持续影响指标：

- 通过重建或修缮，在没有不可抗力的影响下，使用年限

- 为20年，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 分析满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益对象满意度100%，分值为10分。通过走访调查，我镇辖区内享受因灾倒房重建或修缮受损房屋救助资金的实际满意度为99%，主要是落实政策准确到位，补助资金发放及时，及时的解决了受灾群众的实际需要。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，我镇落实因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建项目资助是到位的，但由于受灾群众的个人原因，镇上工作人员没有进行及时的劝导，导致没有保质保量的完成年初目标设定。接下来我们将继续大力宣传政策的同时也要注意劝导群众自力更生，不能全部依靠政府救助，争取圆满完成年初设定目标。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分92.4分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月12日