永乐镇普通公路养护绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财建〔2021〕86号文件下达了永乐镇项目资金9.10万元，为财政全额拨款，目标为：公路路面日常养护，确保公路畅通。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县交通局安排分配，根据我镇实际，共分配资金9.10万。目标为：公路路面日常养护，确保公路畅通。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到驻养护资金9.10万元；

项目资金执行情况：2021年拨付公路养护资金9.10万元；

项目资金管理情况：对项目资金实行专户、专帐、专人，“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，项目实施具体办公室做好档案管理。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况：永乐镇普通公路养护资金9.10万元已用于日常公路维护，确保了公路畅通。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

产出指标设定分值为50分，自评得分48.9分，具体分析情况如下：

- 数量指标：目标设定10个村（社区）日常维护，目标分值20分。实际发放10个村（社区）公路养护经费，自评得分20分。

- （2）时效指标：目标设定公路设施完好率90%及以上，目标分值20分。实际上由于乡村公路货车多，灾害多，导致公路损毁严重，有些不能及时维修，自评得分18.9分。

（3）时效指标：目标设定公路问题整改及时率90%及以上，目标分值10分。实际由于公路维护经费不足，有些损坏公路又不能及时得到信息导致没有及时维护，自评得分10分

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标：目标设定保障群众出行，目标分值20分。实际很少有因为公路倒塌堵路导致群众出行不便的情况发生，会出现因为山上公路塌方，而政府无法及时得到信息的情况，自评得分15分。

（2）可持续影响指标：目标设定公路维护后能保持5年及以上，目标分值10分。实际上只要在没有外力破坏的情况下，能保持5年实际，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况

- 目标设定受益对象满意度≥95%，目标分值10分。实际上通过走访群众，他们觉得公路上的垃圾越来越少，受损的公路能及时得到维护，满意度达95%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，公路维护资金落实是到位的，但是由于有的公路地处偏远，不能及时得到损坏公路的情况，不能及时维修，保证不了群众的正常出行。接下来，我镇将增加日常养护人员，加强日常监管，做到有问题迅速养护，保障群众利益。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评93.9分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月25日