永乐镇2019年中央自然灾害救灾资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财建〔2021〕105号文件下达永乐镇2019年中央自然灾害救灾资金10.00万元，为全额财政拨款资金，目标为地质灾害造成公路损坏维护、人员生活困难的救助。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县应急局安排分配，根据各乡镇实际情况分解资金，我镇共分配资金10.00万元，目标为解决地质灾害造成公路损坏维护、人员生活困难的救助。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划10.00万元，2021年全部到位。依规定申报和审核，2021年支付救灾资金10.00万元，无结余。该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规，因地质灾害受损的路面得到了及时修护，因地质灾害受灾的群众生活得到了保障。

- 总体绩效目标完成情况分析

此项目资金10.00万元我镇全部用于受灾后应急公路抢险，受灾后公路堡坎维修。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- （1）质量指标：目标设定地质灾害造成公路损坏维护、人员生活困难的救助，目标分值20分。实际上此项目资金全部用于受灾后应急公路抢险，受灾后公路堡坎维修，资金发放准确率为100%，自评得分20分。

- 时效指标：目标设定发放及时率100%，我镇在收到项目资金后，第一时间完善相关的规定程序，及时将资金准确的拨付到村账户，进行公路维修，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 目标设定社会效益指标，设定为维护受灾公路明显改善，目标分值30分。实际上在收到公路因灾垮塌之后，我镇就组织人手进行抢险维护，受灾公路及时得到改善，自评得分30分。

- 3.满意度指标完成情况分析

分析满意度指标目标设定为受益对象满意度95%及以上，目标分值10分。实际经过问卷调查，受益对象觉得公路维护不及时，影响出行，满意度92%，没有达到目标值，自评得分9.7分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 有些公路偏远，山上居住的人家较少，有时候公路受灾后政府没有及时的达到消息，没有及时安排人员去进行清理、维护，导致了群众不是很满意。以后我镇将做好群众工作，有问题及时处理，争取提高群众满意度。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.7分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月16日