永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕84号文件下达了永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化项目资金50.00万元，为财政全额拨款，目标为绿化土地300亩，带动就业，稳定森林生态。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县农业农村委安排分配，根据各乡镇实际情况分解资金，我镇共分配资金50.00万元，目标为绿化土地300亩，带动就业，稳定森林生态。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2021年10月收到该项目资金50.00万元，按照项目资金实行专户、专帐、专人，“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出程序，2021年11月、12月拨付该项目资金50.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 按照预期目标，完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士

- 坪国土绿化任务300亩，项目资金及时拨付到位。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

（1）数量指标：目标设定完成国土绿化任务300亩，目标分值20分。实际完成国土绿化任务300亩，自评得分20分。

（2）质量指标：目标设定营造林质量合格率≥85%，营造林作业设计质量合格率100%，目标分值10分。实际全部达到目标，自评得分10分。

（3）时效指标：目标设定营造林任务当期完成率100%，目标分值10分。实际完成目标，自评得分10分。

（4）成本指标：目标设定营造林平均补助标准为1666.67元/亩，目标分值10分。实际补助营造林标准1666.67元/亩，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分26分，具体分析情况如下：

- 社会效益指标：目标设定带动就业人数50人，目标分值10分。实际带动就业50人以上，自评得分10分。

（2）生态效益。目标设定减少水土流失效果明显，目标分值10分。实际对减少水土流失效果有一定效果，但还不是很明显，自评得分8分。

（3）可持续影响。目标设定对构建稳定森林生态系统的影响明显，目标分值10分。实际上对构建稳定生态系统的影响，不是一朝一夕能看到的，自评得分8分。

3.满意度指标完成情况分析

目标设定服务对象满意度≥90%，目标分值10分。根据调查群众，普遍认为该项目绿化效果明显，群众满意度达91%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体来说，我镇这一项目不论是从经济效益还是生态效益来看，都完成的较好。但绿化是一个长期而艰巨的工程，对构建稳定森林生态体系，减少水土流失效果不会在短期内看到特别明显的效果。接下来，我镇将继续在生态环保方便贡献一份力。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分96分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日