永乐镇白龙村产业路和光伏电站

项目资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕108号文件下达了永乐镇白龙村产业路和光伏电站项目资金37.86万元，为财政全额拨款，目标为完成白龙村土建工程的场坪、支架、排水沟、挡墙和围墙等完成100%，电气工程的光伏主设备部分、电缆敷设部分和防雷接地系统等完成100%。白龙村脐橙主产区村1组、2组、6组、7组、8组、9组、10组硬化产业道路10公里，路宽2米，C20混凝土15公分完成100%。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县财政局安排分配，根据此项目申报，我镇共分配资金37.86万元，目标为完成白龙村土建工程的场坪、支架、排水沟、挡墙和围墙等完成100%，电气工程的光伏主设备部分、电缆敷设部分和防雷接地系统等完成100%。白龙村脐橙主产区村1组、2组、6组、7组、8组、9组、10组硬化产业道路10公里，路宽2米，C20混凝土15公分完成100%。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到项目资金37.86万元；

项目资金执行情况：2021年支出项目资金37.86万元；项目资金管理情况：对项目资金实行专户、专帐、专人，

“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，项目实施具体办公室做好档案管理。

- （二）总体绩效目标完成情况：完成白龙村土建工程的场坪、支架、排水沟、挡墙和围墙等完成100%，电气工程的光伏主设备部分、电缆敷设部分和防雷接地系统等完成100%。白龙村脐橙主产区村1组、2组、6组、7组、8组、9组、10组硬化产业道路10公里，路宽2米，C20混凝土15公分完成100%。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- （1）数量指标：

- 目标设定建设光伏电站一座，规划容量224.4KWp,以交流380V送出至村内低压公网系统，目标分值10分，实际上光伏电站的规格跟目标设定一样，自评得分10分。

- 目标设定修建2米宽产业路6417米，目标分值10分。实际上修建2米宽产业路6417米，自评得分10分。

- 目标设定修建2.5米宽产业路1160米，目标分值10分。实际验收通过，自评得分10分。

（2）质量指标：目标设定验收合格率100%，目标分值10分。实际全面通过验收，验收合格率为100%，自评得分10分。

（3）时效指标：目标设定为项目完成及时率100%，目标分值10分。实际项目在合同期限内完工并通过验收，完工及时率为100%，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析：

效益指标设定分值为30分，自评得分27分，具体分析情况如下：

（1）经济效益指标：目标设定为带动农民均增收0.3万元/户/年，目标分值15分。实际每户每年均增收0.3万元，自评得分15分。

（2）社会效益指标：目标设定无产业路状态明显改善，目标分值15分。实际上我镇有的村社还没有产业路，自评得分12分。

3.满意度指标完成情况分析：目标设定群众满意度为100%，目标分值10分。通过调查，群众满意度为95%，自评得分9.5分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我镇虽然基本上家家户户都在种植脐橙，都有自己的

- 产业，但是有的地方没有硬化没有油化，车子不能通行，群众要靠人力搬运脐橙，导致了这个项目的满意度没有达到预期目标。接下来，我镇将统筹安排，向上级部门申请项目，得到专项资金，使公路家家通、户户达。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分96.5分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日