奉节县安坪集镇移民小区综合帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局（奉节财企[2018]18号1000万元、奉节财农[2019]39号1000万元、奉节水发[2019]186号（水利局财政局联合行文）2183.24万元、奉节财农[2022]39号243.66万元），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算4426.9万元，截至2023年12月30日，共计到位资金3264.46779万元（其中2023年合计到位780.44万元，其中工程754万元、监理费6.44万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款3264.46779万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 集镇老街道路改造0.64千米、老街建筑立面改造18500平方米、新建沉砂池3（座）、新建客运站1404平方米、新建农贸市场898平方米、新建人行桥3座、新建溢流坝8座、硬化对外交通道路14.02千米。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。集镇老街道路改造0.64千米、老街建筑立面改造18500平方米、新建沉砂池3（座）、新建客运站1404平方米、新建农贸市场898平方米、新建人行桥3座、新建溢流坝8座、硬化对外交通道路14.02千米。

（2）质量指标。项目验收90%。

（3）时效指标。项目完成及时率90%。

（4）成本指标。完成资金投入3264.46779万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新增就业人数50人。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到90%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分88分，评价结果为“良”。

四、其他需要说明的问题

无。