奉节县安坪镇望江村便民服务中心

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于开展2022年度项目资金绩效评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位及拨付情况：该项目预算资金45万，于2022年12月2日分别拨付22.5万元和15万元，于2022年12月12日拨付6万元，共计支付43.5万元。本项目正在办理工程结算中，剩余资金在结算办理完毕后拨付；项目资金管理情况：本项目按进度拨款，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照预算批复下达的绩效目标（100分），结合项目实施过程中的预算执行和运行监控，组织开展绩效目标自评结果：预算执行0分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，共计90分。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成便民服务中心一个，包括便民服务大厅、村会议室、图书室、 村民小组长室、便民文化广场等建设内容，便民服务中心设计共2层，建筑面积约390平方米；计10分。

（2）质量指标。验收合格率100%，计10分。

- （3）时效指标。项目完成及时率100%，计20分。

（4）成本指标。成本严格控制在预算金额内，目前使用43.5万，计10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。受益村民2910人，计10分；受益党员70人，计10分。小计20分。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。设计寿命可使用50年，计10分。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度95%，计10分。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因为：预算执行率0未达到100%；下一步改进措施：完成项目结算工作，项目预算全部执行到位。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。（无）

附件：项目支出预算绩效目标自评表