安坪镇地质灾害避险搬迁金土地工程项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达安坪镇人民政府等五个乡镇地质灾害避险搬迁金土地工程项目资金预算的通知》（奉节财建〔2023〕14号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：截至2023年10月5日，共计到位资金1755000.00元；项目资金执行情况：截至2023年10月7日，共计拨款1755000.00元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成地质灾害避险搬迁金土地工程29户117人。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成29户117人，搬迁对象合格率100%。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入1755000.00元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。截至2023年12月底，消除滑坡安全隐患，避免经济损失，保障群众及基础设施安全，避免经济损失大于1000万元。

（2）社会效益。住房条件得到改善，群众生命财产能完全得到保障。。

（3）可持续影响。地质灾害避险搬迁户永远消除地灾风险。

3.满意度指标完成情况分析。受益农户认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

安坪镇地质灾害避险搬迁户认为补助标准低，部份群众不愿实施金土地搬迁工程，下一步我镇将向上级主管部门反映群众响法，挣取政策支持。

五、其他需要说明的问题

无。