奉节县安坪镇2020-2021年大中型水库移民后期扶持项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目计划的通知》（奉节财农〔2021〕102号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算484.6971万元，截至2023年12月30日，共计到位资金414.182613万元（2023年到位156.677万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款414.182613万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 1.移民文化传承点：6.9m×1.8m形象墙1处、GRC仿自然石1座、挡墙美化约117㎡、新建4m高挡墙15m，GRC仿木栏杆19m、虎皮石铺装176㎡、虎皮石挡墙贴面94㎡、植物栽植共约95㎡、文化廊1座。2.黄桷树议事点：新建1.5m高石墙隔断16.9m、虎皮石铺装123.7㎡、GRC仿木栏杆37m、坐凳、文化宣传栏1座、改造公厕立面1座等。3.农房立面及屋顶改造：立面改造面积约395㎡、屋顶面积约155㎡。4.文化活动中心：立面改造玻璃幕墙200㎡、干挂石材幕墙396.5㎡、5m长木船1艘等。5.优化沿江采摘道800m。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。  1.移民文化传承点：6.9m×1.8m形象墙1处、GRC仿自然石1座、挡墙美化约117㎡、新建4m高挡墙15m，GRC仿木栏杆19m、虎皮石铺装176㎡、虎皮石挡墙贴面94㎡、植物栽植共约95㎡、文化廊1座。2.黄桷树议事点：新建1.5m高石墙隔断16.9m、虎皮石铺装123.7㎡、GRC仿木栏杆37m、坐凳、文化宣传栏1座、改造公厕立面1座等。3.农房立面及屋顶改造：立面改造面积约395㎡、屋顶面积约155㎡。4.文化活动中心：立面改造玻璃幕墙200㎡、干挂石材幕墙396.5㎡、5m长木船1艘等。5.优化沿江采摘道800m。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入414.182613万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数243。

（2）可持续影响。项目预计使用年限10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。