奉节县安坪镇2020三峡水库库区基金结余项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目计划的通知》（奉节财农〔2021〕102号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算2,396,971.00万元，2023年到位864,461.13万元；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款864,461.13万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 市政工程：水稳层道路487.9m、混凝土路面272米、人行道路292m、梯步5处、挡土墙7处、仿青石栏杆770.9m；园林绿化工程：栽植桂花树50棵、红叶李12棵、阔叶麦冬342m2；室外电气工程：PC40线管984.3m、电线1613.4m、手孔井70座；室外给排水工程：雨污水检查井90座，雨水口49个，双壁波纹管1776.7m，给水管道1017.9m，室外消防水20个，化粪池2座。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。水稳层道路487.9m、混凝土路面272米、人行道路292m、梯步5处、挡土墙7处、仿青石栏杆770.9m；园林绿化工程：栽植桂花树50棵、红叶李12棵、阔叶麦冬342m2；室外电气工程：PC40线管984.3m、电线1613.4m、手孔井70 座；室外给排水工程：雨污水检查井90座，雨水口49个，双壁波纹管1776.7m，给水管道1017.9m，室外消防水20个，化粪池2座。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入864,461.13万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数248。

（2）可持续影响。项目预计使用年限20年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。