奉节县安坪镇鲁渝协作蔬菜产业园项目

自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）奉节财农(2021)183号下达300 万元，实际拨付金额297.3万元。建锯齿式连栋蔬菜大棚4座，共计面积25亩，其中1号大棚3520平方米，2号大棚4608平方米，3号大棚4480平方米，4号大棚3520平方米。4个大棚内修建容积30立方米蓄水池4口、安装水肥一体化设备4套，修建 500*500mm 排水沟1条，长120米、800*800mm 排水沟2条，长256米，土地翻耕24.19亩。项目建成后，带动下坝社区 1138户农户发展蔬菜产业，其中87户脱贫户，提供10个就业岗位。受益群众认可度达到96%。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位297.3万元，完成率99%。

2.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时

公示公开。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。完成建设锯齿式连栋蔬菜大棚4座，共计面积25亩，其中1号大棚3520平方米，2号大棚4608平方米，3号大棚4480平方米，4号大棚3520平方米。4个大棚内修建容 积30立方米蓄水池4口、安装水肥 一 体化设备4套，修建500*500mm 排水沟1条，长120米、800*800mm排水沟2 条 ，长256米，土地翻耕24.19亩。项目建成后，带动下坝社区1138户农户发展蔬菜产业，其中87户脱贫户，提供10个就业岗位。受益群众认可度达到96%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成改建双拱双膜锯齿式智能大棚25 亩。

（2）质量指标。已完成验收，合格率100%。

（3）时效指标。已按规定时限完成了项目建设内容，完成率100%。

（4）成本指标。财政扶持补助资金297.3万元已收到并及时支付到位，完成率99%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。提供10个就业岗位。

（2）社会效益。带动周边农户1138户发展蔬菜产业，带动87户脱贫户发展蔬菜产业。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。可持续影响10年

3.满意度指标完成情况分析。参与农户满意度达96%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.05分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表