奉节县安坪镇广营等村提水引水工程项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年中央水利救灾（抗旱）资金预算的通知》（奉节财农〔2022〕232号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2022年12月收到项目资金33万元，共计到位33万元，2023年收到项目资金10.52461万元，共计支付43.52461万元）；项目资金执行情况（2022年12月支付项目资金33万元，2023年支出项目资金10.52461万元，共计支付43.52461万元。项目资金管理情况镇格《奉节县人政关奉节县财政资金行管理的通知》（奉节〔2022〕13号）管理资金。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。已在安坪镇广营村新建中转池100方，新建智能化提水泵站1座，新建提水钢管0.05km；管网延伸及更换PE管5.0km，维修整治水池1口等；在小治村维修整治水池1口。全部完成总体目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初数量指标为新建中转池1口100 m³，提水泵站1座，整治水池 2 口。现已完成新建中转池1口100 m³，提水泵站1座，整治水池 2 口。

（2）质量指标。年初质量指标为项目工程验收合格率98%。现在工程已完工，验收合格率100%。

（3）时效指标。年初时效指标为项目工程完成及时率98%。该项目在工程建设时效内及时完成了工程量，完成及时率100%。

（4）成本指标。年初成本指标为项目建设财政投入资金50万元。该项目实际投入资金43.52461万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。年初社会效益为解决广营村人蓄饮水110户，解决小治村2组人畜饮水32户。该项目完工后已解决广营村人蓄饮水110户，解决小治村2组人蓄饮水32户。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。年初可持续影响为持续使用时间5年。该项目竣工后可持续使用时间5年以上。

3.满意度指标完成情况分析。年初满意度指标为受益贫困人口满意度100%，受益群众满意度≥98%；该项目竣工后受益贫困人口满意度100%，受益群众满意度99%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.71分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、其他需要说明的问题

附件：项目支出预算绩效目标自评表