奉节县安坪镇三沱美丽家园建设示范项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年三峡水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农[2022]35号）、奉节县财政局《关于下达2023年三峡水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农[2023]24号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算1900万元，截至2023年12月30日，共计到位资金1150.46万元（2023年到位1000.46万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款1150.46万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 本工程硬化入户路31179.23㎡，硬化通组路4622.76㎡，过路涵管53座、边沟850.7m、挡墙206.3m等；新建5.3宽彩色透水混凝土沿江步道2984.3米,并增设混凝土仿木纹拦3179.3m、青条石路沿2923.6m、太阳能路灯100盏、监控14个、厕所3座、垃圾桶60个，平椅40张，吧台桌10张，吧台椅40张等附属物；建设入口栈道一座：含钢筋混凝土栈道平台80㎡，2.5米宽钢筋混凝土和钢结构栈道204米及真石漆装饰、栈道两侧安装LED灯带、片石挡墙等；完成立面改造32户；完成棚屋架改造32户。（其中部分变更为木檩角、机制瓦屋面），24盏庭院灯，民宿节点改造4户，庭院14户。新建抗旱水池一口，约840m³，截水沟约63m；完成彩化路新建混凝土路基3282.39㎡。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- 本工程硬化入户路31179.23㎡，硬化通组路4622.76㎡，过路涵管53座、边沟850.7m、挡墙206.3m等；新建5.3宽彩色透水混凝土沿江步道2984.3米,并增设混凝土仿木纹拦3179.3m、青条石路沿2923.6m、太阳能路灯100盏、监控14个、厕所3座、垃圾桶60个，平椅40张，吧台桌10张，吧台椅40张等附属物；建设入口栈道一座：含钢筋混凝土栈道平台80㎡，2.5米宽钢筋混凝土和钢结构栈道204米及真石漆装饰、栈道两侧安装LED灯带、片石挡墙等；完成立面改造32户；完成棚屋架改造32户。（其中部分变更为木檩角、机制瓦屋面），24盏庭院灯，民宿节点改造4户，庭院14户。新建抗旱水池一口，约840m³，截水沟约63m；完成彩化路新建混凝土路基3282.39㎡。

（2）质量指标。项目验收率95%。

（3）时效指标。项目完成及时率95%。

（4）成本指标。完成资金投入1150.46万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。完善提升实际居住环境。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥5年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。