奉节县安坪镇大堡村农村移民安置区精准帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局（奉节财企[2017]64号705万元），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算705万元，截至2023年12月30日，共计到位资金548.6357万元（2023年到位10万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款548.6357万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 硬化工程共16条路，长6.14km，公路等级为农村公路，路基宽度3.5/4.5m，路面宽度3.5m，路肩宽0.5m*2，采用C20混凝土路肩。路面做法为5cm厚级配碎石+20cm厚水泥混凝土面层。新建钢筋混凝土蓄水池9座、拆除后重建钢筋混凝土蓄水池4座。总容积为2600m3，配套管网12km，硬化入户人行便道6512.8m。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。硬化工程共16条路，长6.14km，公路等级为农村公路，路基宽度3.5/4.5m，路面宽度3.5m，路肩宽0.5m*2，采用C20混凝土路肩。路面做法为5cm厚级配碎石+20cm厚水泥混凝土面层。新建钢筋混凝土蓄水池9座、拆除后重建钢筋混凝土蓄水池4座。总容积为2600m3，配套管网12km，硬化入户人行便道6512.8m。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率99%。

（4）成本指标。完成资金投入548.6357万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数1560。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≤10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。