奉节县安坪镇天鹅村农村移民安置区精准帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县移民局、奉节县财政局、奉节县发展和改革委员会《关于下达2017年度三峡后续工作第一批项目资金预算的通知》（奉节财企[2017]7号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算1010万元，截至2023年12月30日，共计到位资金862.3025万元（2023年到位20万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款20万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 1.硬化7条居民点连接路长13.715km，硬化入户人行便道长7.193km，并在道路上沿线安装波形护栏890m，反视镜11个；新建1座农村卫生室，建筑面积85.28㎡张拉膜1座等。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。硬化连接路、硬化入户人行便道、波形护栏、反视镜、新建1座农村卫生室，张拉膜1座等项目内容。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率95%。

（4）成本指标。完成资金投入20万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。有效提升实际居住环境，受益人数≤3568。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。