安坪镇扶贫车间厂房配套设施建设项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节县乡村振兴局根据《奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达安坪镇三沱村数商兴农等项目建设计划的通知》（奉节乡振发〔2022〕62号）文件下达项目计划。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年9月27日，收到项目资金366978.07元，共计到位资金366978.07；

项目资金执行情况：2023年9月27日支付工程款339517.07元，2023年10月11日支付设计费10000元、预算编制费3000元、审计费4187元、监理费10274元，共计支付366978.07元，剩余3000元因财务决算进度滞后，暂未完成支付；

项目资金管理情况：为保障项目建设的施工进度和工程质量，特成立项目管理工作推进组，加强财务管理、严格审核各项开支，保证投资发挥最大效用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 实际使用资金366978.07元，完成新增1台变压器，1#、2#、3#、4#厂房建设防雷设施，2#厂房建设卫生间等配套设施建设。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建防雷设施4套，卫生间1个，新增变压器1台。

（2）质量指标。验收合格率100%

（3）时效指标。2023年开工率100%，2023年完工率100%。

（4）成本指标。完成资金投入366978.07元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）满意度指标：入驻厂商满意度≥95%。。

（2）可持续影响：使用年限≥20年

（3）社会效益：有效改善改善车间工人工作环境，提高扶贫车间工人幸福感获得感。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标。入驻企业满意度≥95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

入驻厂商满意度未达到100%。下一步将进一步加强同入驻厂商沟通，了解厂商需求，并切实解决。

五、其他需要说明的问题

结余资金已收回。

附件：项目支出预算绩效目标自评表