奉节县安坪镇扶贫车间配套设施建设项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局根据《奉节县财政局关于下达安坪镇扶贫车间配套设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕311号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，我镇据此开展绩效目标自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：项目资金到位情况：2023年6月1日收到14249元，2023年9月27日收到280000元，2023年11月1日收到192477.47元，2023年11月22日收到28779.53元，2023年11月22日收到3000元，共计到位资金518506元。

项目资金执行情况：2023年6月1日支付14249元，2023年9月28日支付280000元，2023年11月1日支付192477.47元，2023年11月27日支付28779.53元，2023年11月27日支付3000元，共计支付到位资金518506元。

项目资金管理情况：为保障项目建设的施工进度和工程质量，成立以主要领导为组长的项目管理工作推进组，加强财务管理、严格审核各项开支，保证投资发挥最大效用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 本项目自2021年12月开工，至2022年5月完工，共计使用资金350万元。顺利建成厂区围墙920米，道闸（伸缩门）7个，路灯广告（含指示牌）、新建库房620平方米、停车位450平方米、绿化工程3300平方米、室外道路翻新工程2100平方米。室外污水管网工程1项、室外简易消防工程1项。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。围墙、绿化、标识标牌、消防设施、库房、停车位、道闸、污水处理等配套设施共计约12440㎡。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。2021年开工率100%，2022年完工率100%。

（4）成本指标。本项目预算资金总投入为3,500,000元，实际使用资金3500000元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。有效改善园内职工生活环境；

（2）可持续影响。可持续使用年限≥20年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益农民工满意度。受益农民工满意度达90%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表