奉节县安坪镇安坪镇新铺村地灾安置居民点基础设施项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目计划的通知》（奉节财农〔2021〕102号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算484.6971万元，截至2023年12月30日，共计到位资金414.182613万元（2023年到位161.518018万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款414.182613万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 市政工程：水稳层道路487.9m、混凝土路面272米、人行道路292m、梯步5处、挡土墙7处、仿青石栏杆770.9m；园林绿化工程：栽植桂花树50棵、红叶李12棵、阔叶麦冬342m2；室外电气工程：PC40线管984.3m、电线1613.4m、手孔井70座；室外给排水工程：雨污水检查井90座，雨水口49个，双壁波纹管1776.7m，给水管道1017.9m，室外消防水20个，化粪池2座。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。市政工程：水稳层道路487.9m、混凝土路面272米、人行道路292m、梯步5处、挡土墙7处、仿青石栏杆770.9m；园林绿化工程：栽植桂花树50棵、红叶李12棵、阔叶麦冬342m2；室外电气工程：PC40线管984.3m、电线1613.4m、手孔井70座；室外给排水工程：雨污水检查井90座，雨水口49个，双壁波纹管1776.7m，给水管道1017.9m，室外消防水20个，化粪池2座。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入414.182613万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数248。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥20年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。