奉节县安坪镇“水驿三沱”乡村振兴示范项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕165号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算1250万元，截至2023年12月30日，共计到位资金1050万元（2023年到位50万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款1050万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 1.新建临江采摘生产道路（生态护堤）：新建道路3.5938km，人行道0.185km，临江采摘生产道错车坝（脐橙分选平台）4个，公共厕所2座，脐橙标志牌(诗城小屋)10个，张拉膜1座等。

- 2.生产作业道配套设施完善：规范门牌和LOGO共20户，生态修复4060㎡，安装太阳能灯188盏，提升农产品展示中心450㎡等配套设施完善。

- 3.临江民宿打造：打造临江民宿7户。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- 1.新建临江采摘生产道路（生态护堤）：新建道路3.5938km，人行道0.185km，临江采摘生产道错车坝（脐橙分选平台）4个，公共厕所2座，脐橙标志牌(诗城小屋)10个，张拉膜1座等。

- 2.生产作业道配套设施完善：规范门牌和LOGO共20户，生态修复4060㎡，安装太阳能灯188盏，提升农产品展示中心450㎡等配套设施完善。

- 3.临江民宿打造：打造临江民宿7户。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入1050万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数≥1840。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。