奉节县安坪镇藕塘社区农村移民安置区精准帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目计划的通知》（奉节财企[2018]18号800万元、奉节财农[2019]39号1005万元），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算1805万元，截至2023年12月30日，共计到位资金1439.983058万元（2023年到位171.235084万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款1439.983058万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 改造硬化道路16条居民点连接道路18285.7m；新建蓄水池2座，容积为100m3；新建供水管网2.098km；整治山坪塘2座；新建休闲广场一座，面积1000平方米；生态停车场340平方米；安装3.5m高庭院灯9盏、6m高太阳能单臂路灯54盏；花池绿化1400m等。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。改造硬化道路16条居民点连接道路18285.7m；新建蓄水池2座，容积为100m3；新建供水管网2.098km；整治山坪塘2座；新建休闲广场一座，面积1000平方米；生态停车场340平方米；安装3.5m高庭院灯9盏、6m高太阳能单臂路灯54盏；花池绿化1400m等。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。完成资金投入1439.983058万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数≤3770。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≤10年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。