奉节县安坪镇藕塘片区农村移民产业基础设施改造工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年三峡水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农[2022]35号）、奉节县财政局《关于下达2023年三峡水库移民后期扶持基金预算的通知》奉节财农[2023]24号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据该绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：预算1700万元，截至2023年12月30日，共计到位资金792.96万元（2023年到位642.96万元）；项目资金执行情况：截至2023年12月30日，共计拨款792.96万元，到位资金全部完成拨付；项目资金管理情况：我镇按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 改造硬化17条居民点连接道路20.1km，硬化人行道9km；新建蓄水池2座，容积为100m3；供水管网2.098km；整治山坪塘2座；新建10m3灌溉水窖100口

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。设计总长18.2857公里，实际施工18.3021公里。主要工程内容有：土石方开挖、路面硬化，浆砌片石挡墙、护肩墙砌筑，排水沟修建、涵管涵洞施工，路基碎石找平层，水泥混凝土路面

（2）质量指标。项目完成验收95%。

（3）时效指标。项目完成及时率95%。

（4）成本指标。完成资金投入792.96万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。受益人数≥2811。

（2）可持续影响。项目预计使用年限≥5年。

3.满意度指标完成情况分析。受益居民认可度达到95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

无。