奉节县安坪镇返乡创业园一期建设项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达2021年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕303号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，我镇据此开展绩效目标自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年6月1日支付14850元，2023年9月27日支付310524.28元，2023年11月22日支付26370.53元，2023年11月22日支付4500元，共计到位资金356244.81元；项目资金执行情况：2023年6月1日支付14850元，2023年9月28日支付310524.28元，2023年11月27日支付26370.53元，2023年11月27日支付4500元，共计支付到位资金356244.81元；项目资金管理情况：为保障项目建设的施工进度和工程质量，成立以主要领导为组长的项目管理工作推进组，加强财务管理、严格审核各项开支，保证投资发挥最大效用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目自2021年12月开工，至2022年5月完工，实际使用资金，4228881.81元，结余资金271118.19元（已退回），顺利建成标准厂房1栋，占地面积800平方米，两层，共计建筑面积1600平方米。

# （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成标准厂房一栋，占地面积800㎡，2层，建筑面积1600㎡。

（2）质量指标。验收合格率100%

（3）时效指标。2021年开工率100%，2022年完工率100%。

（4）成本指标。共计投入资金4228881.81元，成本控制良好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。创造就业岗位20个；吸引入驻企业2家。

（2）可持续影响。新建厂房可持续使用20年。

3.满意度指标完成情况分析。

- （1）收益群众满意度。收益群众满意度92%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.68分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经逐项对照绩效目标表，各项绩效指标均达到预期标准，未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表