奉节县白帝镇八阵等村引水工程

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县白帝镇八阵等村引水工程》（奉节财农〔2022〕232号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位情况：该项目资金总额90万元全额到位，全部调入白帝镇，资金到位率100%。

# 项目资金执行情况：该项目资金总额共计90万元已全部用于八阵等村引水工程，执行率100%。

# 项目资金管理情况：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门制定方案该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。2022年度白帝镇严格按照财政局的要求，规定管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，总体效绩目标完成情况较好。该项目已达到总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全镇进行八阵等村引水工程建设，前进村：1、流泉沟至大田角已建200m3蓄水池之间海拔705m-850m区间内的φ50PE管更换为DN50镀锌钢管；2、在涛林煤矿外新建100m3取水池接入DN50镀锌输水主管补充水源； 八阵村：整治维修龙洞子水源至18社蛮山洞已建蓄水池φ50PE管2470m，安装50m3调节池至18社蛮山洞已建蓄水池φ50PE管170m，安装18社蛮山洞已建蓄水池至18、19、20社供区φ32PE管2553m，φ25PE管358m，在龙洞子水源处新建5m3取水池1口、在18社蛮山洞已建蓄水池下低海拔点新建50m3调节池1口、安装潜水泵2台。香山村：溪岩水源至供区孔家弯新建φ50PE管2141m、香山水厂至供区大包新建DN32PE管2610m。黄莲村：李从美水源搭接处至柑子坪高位蓄水池新建76×4.5mm无缝钢管418m，柑子坪高位蓄水池至黄莲村场镇新建φ50PE管311m，DN80铸铁闸阀3副、DN80三通1个、DN50闸阀1副。

（2）质量指标。按时拨付专项资金10万元，其中90万元已全部用于公益性岗位补助，补助准确率100%。

（3）时效指标。各村严格按照（奉节财农〔2022〕232号）奉节县白帝镇关于印发《奉节县白帝镇八阵等村引水工程》完成核实工作。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。保障农户饮水人数3390人。

3.满意度指标完成情况分析。白帝镇解决八阵等村引水工程工作中，群众对工作满意度指标年初设定目标为≥95%，实际完成值为95%。已完成年初设置目标值。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。