白帝镇扩建便民服务大厅和新建会议室项目资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达白帝镇扩建便民服务大厅项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕290号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年4月，该项目资金总额共计80万元全额结转到位，全部调入白帝镇财政办，资金到位率100%。；该项目资金总额共计80万元已全部用于白帝镇大型会议室和公共服务中心的整改和建设，执行率100%。；在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

已按要求按时完成建设任务，实现了预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

公共服务中心改建94平方米，会议室改建208.15平方米，新建楼梯遮阳棚1座，新建消防厕所1个；公共服务中心厕所整修（3个）9平方米；办公楼楼顶防水整修1686.88平方米。

1. 质量指标。

大型会议室及公共服务中心改建工程保质保量完成施工，所有建设质量达标，验收合格率100%。

（3）时效指标。

工程从立项到竣工均在一年内完成，完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

提高了镇村干部办公效率，更加方便群众办事。

（2）可持续影响。

大型会议室及公共服务中心使用年限为20年。

3.满意度指标完成情况分析。

提高了镇村干部的办公效率，也方便了群众办事，镇村干部及群众满意度提高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 白帝镇扩建便民服务大厅和新建会议室项目资金 | | | **项目负责人** | | | 常伦富 | | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | | | 白帝镇人民政府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 |  | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 80 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 将原白帝镇公共服务中心改建为大型会议室，将原计生办改建为白帝镇公共服务中心。 | | | | 白帝镇公共服务中心改建成功后，群众办事更加方便，大型会议室也满足了白帝镇职工及村社区干部开代行会议的需要，提高了工作效率。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建及整修面积 | 311平方米 | 20 | 311平方米 | 20 | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 15 | 有效提高 | 13 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 20年 | 15 | 20年 | 15 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 镇村干部及群众满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人：常伦富 填表人： 张其露 填报日期：2022年5月23日 | | | | | | | | |