奉节县白帝镇人民政府

2021年农村供水维修养护项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况：奉节县财政局《关于下达2021年农村供水维修养护项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕319号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。下达白帝镇2021年农村供水维修养护项目资金共计10万元，实际到账使用8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年12月，项目资金到位8万元；2021年12月共计支付项目资金8万元，执行率100%。为搞好项目建设资金的管理和使用，使有限的资金发辉最大的效益，资金由县财政直达镇财政所，做到专款专用，无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。受益农户能积极配合农村供水维修养护项目建设，原始台账资料齐全，手续完备。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

我镇农村供水维修养护项目完成总投资8万元，占计划批复数的80%。财政资金全部用于支付工程款，项目实施后，建设质量及建设进度均符合要求，饮水安全项目得到解决，群众满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标

13个村（社区）的农村供水设施维修养护。

1. 质量指标

工程验收合格率100%。

1. 时效指标

按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

解决饮水安全问题人数12000人.

3.满意度指标完成情况分析

受益贫困人口满意度达到95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

要加强农村供水工程建后管护，提高管理人员业务水平，保障水源和水质的安全。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年农村供水维修养护项目资金 | | | **项目负责人** | | | 曹雪林 | | | |
| **主管部门** | | 县水利局 | | | **实施单位** | | | 白帝镇 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 8 | 10分 | | 8 | | | 8 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | 8 |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 13个村的损毁管道更换、维修及水池维修，应急送水。 | | | | 完成13个村的损毁管道更换、维修及水池维修，应急送水。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 供水维修养护村社数 | 13个 | 20 | 13个 | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100.00% | 20 | 100% | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 及时完工率 | 100.00% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 解决饮水安全问题人数 | 1.2万人 | 15 | 1.2万人 | 15 | | |  | |
| 保障居民饮水健康 | 有效保障 | 15 | 有效保障 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥95% | 10 | 95% |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： | | | | | | | | |