白帝镇2021年普通公路项目资金支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于安排县交通局普通公路养护资金通知》（奉节财建〔2021〕86号 ），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：该项目资金总额共计5.5万元全额到位，全部调入白帝镇经发办，资金到位率100%。

项目资金执行情况：该项目资金总额共计5.5万元已全部用于公路养护，安全隐患整治，执行率100%。

项目资金管理情况：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门制定方案该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年度白帝镇严格按照交通局的要求，采取以奖代补提高群众积极性，将资金用在刀刃上，总体效绩目标完成情况整体非常好，年度总体目标：完成白帝镇农村普通公路养护工作。该项目已达到总体效绩目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全镇8个村9处道路安全隐患进行整治，12处落实进行清理，30公里道路进行养护。

（2）质量指标。按时拨付专项资金5.5万元，全部用于普通公路养护整治。

（3）时效指标。各村严格按照（奉节府发〔2021〕64号）奉节白帝镇关于印发《白帝镇公路养护整治及资金使用方案》完成整治。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带

（2）社会效益。辖区内道路养护管理得到加强，日常养护规范，公路病害及时得到整治，为社会生产，群众生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的交通环境。

3.满意度指标完成情况分析。白帝镇普通公路养护工作中，群众对道路养护工作满意度指标年初设定目标为≥85%，实际完成值为90%。已完成年初设置目标值。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **白帝镇普通公路养护项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 白帝镇2021年普通公路项目资金 | | | **项目负责人** | | | 王安兴 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 白帝镇人民政府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.5 | 5.5 | 10分 | | 100 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 5.5 | 5.5 |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 全镇8个村9处道路安全隐患进行整治，12处落实进行清理，30公里道路进行养护。 | | | | 全镇8个村9处道路安全隐患进行整治，12处落实进行清理，30公里道路进行养护。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路养护 | ≥20公里 | 10 | 30 | 10 | | |  | |
| 病害整治 | ≥5处 | 10 | 9处 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 安全 | 5.5万元 | 10 | 5.5万元 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | ≥90% | 10 | 5.5万元 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 群众出行安全 | ≥90% | 10 | 100% | 9 | | |  | |
| 便捷、畅通 | ≥90% | 10 | 100% | 9 | | |  | |
| 出行环境舒适 | ≥90% | 10 | 100% | 9 | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 日常养护规范 | ≥90% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 10 | 90% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | | 100 |  |  | 100 |  | 97 | | |  | |
| 填报单位负责人： 叶祥涛 填表人：冉茂林 填报日期：2022年5月18日 | | | | | | | | |