**林政村产业道路整治工程自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]208号下达20万元，整治林政村葡萄产业基地道路，长度约4公里，实施起背沟、平整路面，部分凹凼进行回填。受益人口满意度达90%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节脐橙发〔2020〕25号下达任务整治林政村葡萄产业基地道路，长度约4公里，实施起背沟、平整路面，部分凹凼进行回填。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位20万元。

2.项目资金执行20万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金20万元，现已拨付19万元。现已拨付给施工方16万元。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，整治林政村葡萄产业基地道路，长度约4公里；实施起背沟、平整路面，部分凹凼进行回填。

（2）质量指标，竣工合格率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受群众85户241人，户均增收1000元以上。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到90%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日