**林政村产业便道建设工程自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]208号下达40万元，在林政村脆李园、凤梨园新建产业便道5公里，宽度1米，厚度10公分。受益人口满意度达90%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节脐橙发〔2020〕25号下达任务在林政村脆李园、凤梨园新建产业便道5公里，宽度1米，厚度10公分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位40万元。

2.项目资金执行40万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金40万元，现已拨付38万元。现已拨付给施工方32万元。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，林政村脆李园、凤梨园新建产业便道5公里，宽度1米，厚度10公分。

（2）质量指标，竣工合格率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受群众带动80户220人（其中贫困户18户74人），户均增收1000元以上。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到90%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日