汾河镇2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金（卫生院改造）项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕220号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。乡村振兴局分解下达项目预算及绩效目标为汾河卫生院改造，投资金额160万元

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况：2021年9月6日收到项目资金160万元，共计到位2520元）；项目资金执行情况：2021年2月5日支付项目资金160万元，全额支付。项目资金管理情况：本单位对该项目资金是按项目管理办法逐项支付。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标，装修白水池综合楼1座、白水池公卫综合楼1座，竹柿坪综合楼1座，进场路改造26米，购置全数字彩色多普勒超声诊断仪一台。

（2）质量指标，验收合格率100%。

（3）时效指标，项目完工及时率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益，全镇贫困户受益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益贫困户满意度97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.7分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。